关于江门市江海区地方公路养护中心公开征集小型工程备选服务企业的公告

为规范我中心管养公路的建设、养护、维修工程项目实施程序，提高财政资金使用效益，确保承发包过程的公正性、科学性，保证项目投资效益和质量，预防腐败，根据国家有关法律、法规，结合我中心实际，现公开征集小型工程备选服务企业，具体事项公告如下：

- 适用范围

我中心使用财政性资金组织实施辖区公路范围内路基路面维修、改造、建设工程，构造物、附属设施施工等工程，项目预算资金在100万元（含100万）以内。

二、建设单位（征集人）

江门市江海区地方公路养护中心

三、项目名称

建立小型工程备选服务企业

四、备选服务企业内容

建立小型工程备选服务企业，按照招投标的相关法律、法规的规定可不进行公开招标的，或经发改部门立项备案审批不需要公开招投标的建设项目，建设单位将根据项目的规模及要求，在相应的备选服务企业中确定具有相应资质的施工单位。

五、工程类别

本次小型工程备选服务企业根据建设项目的不同，分为换板、沥青罩面、标志标线、应急抢险以及其他小型工程建设和改造等类别。

六、备选企业申请人资格条件

（一）具有独立法人资格，持有市场监督管理部门核发的法人营业执照。

（二）备选服务企业必须取得公路工程施工总承包三级及以上、公路交通工程二级及以上资质。

（三）严格遵守国家、省、市有关法律法规，遵守本区域建设工程管理相关规定，近三年无违法违规等其他不良行为记录，职业道德和社会信誉良好。

（四）没有处于被责令停业。

（五）没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

（六）本项目不接受非独立法人的分支机构投标。

七、资格审查及备选服务企业的确定方式

（一）资格审查及确定备选服务企业由江海区地方公路养护中心负责组织实施，江海区住建局交通规划建设股指导和监督，江海区住建局办公室督查督办。

（二）确定入选资格采用资格审查和摇珠选取的方式，由中心成立评定小组（地方公路养护中心、交通规划建设股、办公室派员组成），对报名备选服务企业的工程信用评价、业绩、投入人员、企业财务状况等进行综合评比，并可进行实地考察，产生备选服务企业。

（三）备选服务企业拟选取5家单位入选，当资格审查合格的申请单位超过5家时，通过摇珠选取的方式确定5家备选服务企业，有效服务期为2年。当资格审查合格的申请单位少于5家，但多于3家（含3家）时，全部入选；当资格审查合格的申请单位少于3家时，重新选取。

八、报名登记办法

有意向的合格企业可委派本企业代表持法定代表人身份证、授权委托书、被授权人身份证、申请函、营业执照、企业资质证书、组织机构代码证和税务登记证（上述证件需交验原件，收取加盖企业公章的复印件），以及诚信保证金的收据，办理报名登记手续。

报名的施工企业应对所提交报名资料的真实性和完整性负责。如经核实认定报名资料有弄虚作假行为的，不得入选，已确认备选服务企业的取消其资格。

报名参加资格审查的申请单位必须提交装订成册的资料（一正本，一副本，副本可为正本的复印件，副本必须与正本保持一致）,装订成册的资料格式参照附件《资格申请文件格式》。

注：未按上述要求提交资料和原件的申请单位，将不能通过资格审查。

九、报名登记时间地点安排

登记时间：2020年9月11日至2020年9月17日，工作日上午9:00—11:30，下午3:00—5:00

登记地点：江门市江海区住房和城乡建设局（江海区富民路15号建设大厦7楼706交规股）

联系人：黎冰，联系电话：3880725

十、报名企业须知

（一）所有报名的企业需缴纳诚信保证金5万元（人民币），须在报名前以转账方式从申报企业的基本账户汇入指定账户，保证金未到指定账户的企业报名恕不受理。未能入选的企业缴纳的诚信保证金，在本次征集备选服务企业结束5个工作日后退还。

开户单位：江门市江海区地方公路养护中心

开户银行：中国工商银行江门市江海区支行

账号：2012002309200061332

（二）今后单项工程造价在10万元以下的项目，在备选服务企业中择优选择，由江海区地方公路养护中心直接发包；单项工程造价在10万元以上（含）至100万元以下（含）的项目，根据项目具体情况将采取“最低价”或“最近平均价”或“摇号”的方式从备选服务企业中产生。

（三）在项目实施过程中，为加强规范备选服务企业的管理和运作，将依据相关法律法规制定的管理制度和考核办法，实行动态管理方式，报名申请的企业自愿遵守相关管理制度，接受项目建设单位的监督，监管部门（或业务主管股室）加强与建设单位沟通，了解中标人的诚信履约状况，对发现备选服务企业有以下情况之一的，给予暂停半年或以上的服务资格，情节严重的没收其诚信保证金，清理出备选服务企业，禁止三年内参与本区域范围内的招投标和采购项目，并予以网站曝光，给业主单位造成损失的，依法承担赔偿责任：

1.不按发包文件规定缴纳合同履约保证金的。

2.中签（标）后无故放弃承包权，弃签2次或不与中心签定合同，拒绝接受业务的。

3.拒绝承担制定的应急抢险项目的；

4.企业的资质条件发生变化，不适合承担相关工程项目或已不符合服务条件的；

5.企业的资质有效期、备案有效期过期6个月（含）以上的；

6.不服从行政管理部门监督管理的；

7.在建设主管部门、业务主管部门、纪检监察机关或检察机关查询系统中存在不良记录的；

8.发生工程质量问题、安全生产事故、环保事故或引发群众性事件（如拖欠农民工工资等）受到政府相关部门处罚的；

9.项目负责人及主要施工人员不按规定到场上岗的；

10.将承包的工程转包或违反规定进行分包的；

11.不按时进场施工，不能按时按质按量完成施工任务的；随意进行工程变更，随意提高工程造价的；不落实安全生产责任制的；

12.未按合同约定及时报送结算资料，结算资料与工程实际不符，工程量、工作内容严重脱离工程实际；虚报材料价格，大幅度超过市场价格的；或结算审计审减率超过10%的；

13.虚假、恶意投诉的。

14.其他违法和不诚信行为。

（四）本期服务资格有效期：从合同（或协议）签订并生效之日起开始计算24个月，在此轮服务资格期限内，江海区地方公路养护中心的工程建设项目施工类（100万以内）的服务资格均由备选服务企业提供，但不保证所有的备选服务企业在服务期内具体承担的项目数量。

（五）验收标准：按国家现行相关规范为验收标准。

（六）支付和结算方式：

1.每期工程进度款根据监理单位（如有）、建设单位审核确定后的实际完成工程量和依据合同约定条款，不高于工程进度的85%比例支付。

2.工程通过竣工验收并经区财政局审核结算定案后，原则上按不高于审定的结算金额的97%支付工程款，不低于结算定案价的3%作为工程质量保证（保修）金，待工程缺陷责任期满（缺陷责任期为180天），复检合格后一次付清（10万元以下零星工程除外）。

（七）入选的企业需签订相关《协议书》。

（八）因不可抗力或因政策调整等原因而造成备选服务取消的，入选企业自动退出，征集单位不对入选企业做任何赔偿。

附件：1.资格申请文件格式

2.施工类备选服务企业协议书

江门市江海区地方公路养护中心

2020年9月10日

资格申请文件格式

建设工程项目施工类企业

资格预审申请文件

申 请 类 别：

企 业 名 称(单位盖章)：

申 请 日 期：           年       月       日

目　录

一、企业法定代表人承诺书

二、授权委托书

三、资格审查申请函

四、申请人声明

五、企业基本情况申报表

六、企业近三年工程业绩申报表

七、企业主要设备申报表

八、诚信保证金缴纳凭证

- 企业法定代表人承诺书

致建设方：

（企业名称）  郑重承诺：本企业此次填报的建设工程项目施工类备选服务企业入选资格预审申请文件及附件资料（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒），并且严格遵守国家、省、市的相关法律、法规，经营活动中信誉良好，无不良记录。

上述资料中如存在虚假行为，本企业自愿放弃本次申请，并且三年内不得再次申请入选。

本次评审中，如对我公司所提供材料有疑问，我公司将在规定时间内提供相应原件资料供查验。

申报企业（全称并盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月      日

二、授权委托书

本人  　   （姓名）是     　         （申报企业名称）的法定代表人，现委托    　  （姓名）                     （身份证号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改资格预审申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：          　      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及被授权人身份证复印件

申报企业（盖章）：

法定代表人（签字）：

年       月      日

三、资格审查申请函

致建设方：

按照备选企业公告的要求，我们递交有关资料文件，以便贵方审查我们的入选资格。

此申请是由                  （公司名）以                          （人名）    为全权代表身份递交的。

我们保证所有提交的资料是真实可靠的，并为提交的资料负有相应的法律责任。

我们同意建设方根据资格审查情况，按公告第六条的原则进行调配，而无需由建设方承担任何责任。

申请单位名称：  （盖章）

申请单位授权人： （签字）

申请日期：   年   月   日

四、申请人声明

致建设方：

本公司就参加入备选服务企业工作，做出如下郑重声明：

一、本公司保证报名材料及其后提供的一切材料真实可靠；

二、本公司自2017年1月至今没有违反相关法律、法规和规定，没有受到相关职能部门不良记录和行政处罚，没有处于被责令停业的状态，没有处于被行政管理部门取消或暂停经营资格的状态；

三、本公司承诺遵守设备选服务企业公告的各种要求。

申报企业（盖章）：

法定代表人（签字）：

年       月      日

五、企业基本情况申报表

| 企业全称 |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系人 |  | 联系手机 |  |
| 传真 |  | 企业网址 |  |
| 企业基本户开户行 |  | 银行账号 |  |
| 民工工资专户开户行 |  | 银行账号 |  |
| 法定代表人 |  | 技术职称 |  | 联系手机 |  |
| 技术负责人 |  | 技术职称 |  | 联系手机 |  |
| 成立时间 |  | 企业在职人员总数 | 人 |
| 营业执照号 |  | 其中 ： | 注册建造师 | 人 |
| 注册资金 |  |  | 高级职称人员 | 人 |
| 资质证书号 |  |  | 中级职称人员 | 人 |
| 主项资质等级 |  |  | 初级职称人员 | 人 |
| 安全生产许可证号 |  |  | 技工 | 人 |

备注：需附营业执照、资质证书、组织机构代码、安全生产许可证、名录、信用手册、税务登记证、银行基本帐户开户许可证复印件。

六、企业近三年工程业绩申报表

| 序号 | 项目名称 | 工程规模 | 工程造价 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1、上述业绩证明材料需附施工合同、交工（竣工）验收报告复印件；

2、业绩为企业作为独立承包人承担的工程；企业作为联合体成员单位承担的项目必须出具相关材料证明本企业承担的具体金额；企业业绩必须满足其自身资质等级标准，超越资质等级承担的工程将不作为有效业绩；业绩时间以交工（竣工）验收时间为准，且须在申报期近三年度内（指2017、2018、2019年度）；

七、企业主要设备申报表

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 设备型号 | 购置时间 | 购置原值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

施工类企业入备选服务企业协议书

建设方（或甲方）：

入选方（或乙方）：

（建设方）就2020年  月  日—2022年 月 日公路工程项目施工类备选服务企业进行公开征集。经确定 (乙方) 为2020年  月  日—2022年  月  日公路工程项目施工类企业备选服务企业征集项目入选人之一。甲乙双方根据《中华人民共和国招标投标法》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等法律法规规章，经平等协商达成合同如下：

1.协议承诺

1.1甲方确定乙方为合同期内2020年  月  日—2022年 月 日 （建设方名称） 公路工程项目施工类企业备选服务企业征集项目的企业。乙方可以按约定方式承接 （建设方名称） 的工程项目。甲方不保证协议期内乙方最低承建工程项目数量及金额。

1.2乙方应按征集备选服务企业公告的承诺为（建设方名称）提供工程施工，并遵守《江门市江海区地方公路养护中心小型工程备选服务企业管理实施方案》。

1.2.1乙方应保证施工质量合格。

1.2.2具体项目工程中，乙方必须组建满足工程项目需求的项目机构。
    1.3乙方按本合同向 （建设方名称） 提供施工服务时应与其签订施工合同，确定施工内容、人员安排、工期、价格等。施工取费标准应按国家有关规定以及相关文件规定。如乙方在承接具体工程合同中的承诺优于乙方投标文件中的承诺，以施工合同为准。

1.4办理工程施工业务程序

1.4.1工程项目按《关于江门市江海区地方公路养护中心公开征集小型工程备选服务企业的公告》的要求确定中标人。

1.4.2中标人应遵守工程建设项目招标与监督管理办法要求。

1.4.3因乙方违反合同规定或因乙方施工质量问题给建设方造成损失时，建设方有权直接要求乙方赔偿全部及任何相应的经济损失，乙方承诺将不予推卸地、及时地、直接地承担全部及任何相应的损失的赔偿责任，包括第三方的相应的全部及任何损失的赔偿责任。

1.4.4中标人不得放弃中标资格。

1.4.5乙方应根据建设方的施工及现场管理的要求，签订《施工合同》（参照交通运输部施工合同示范文本制定）。

1.4.6乙方根据《施工合同》规定开展施工业务。

1.5工程项目施工费用支付和结算方式：按项目单项合同（或协议）支付结算，应缴税款须在我区缴纳。

1.6 乙方的权利和义务

1.6.1乙方的权利

1.6.1.1依约收取工程施工费用款项。

1.6.1.2乙方有权对建设方在施工过程中的不正当要求和违规行为进行投诉，并要求建设方的主管部门协助处理或依法主张其合法权利。

1.6.1.3对有充分理由和证据确信其施工经费未落实或施工经费不足的工程项目，有权拒绝承接，但应将有关情况详细书面记录以备查，作为乙方针对可能发生的相关违约指控的抗辩依据。

1.6.2乙方的义务

1.6.2.1严格执行国家的法律、法规，守法经营，按章办事，自觉维护建设方及招标人的利益。

1.6.2.2接受建设方主管股室或部门的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。

1.6.2.3加强内部管理，提高施工质量，按照施工合同的有关规定开展施工业务，保证不发生质量问题。

1.6.2.4向建设方报送委派建造师及其项目机构主要成员名单、施工组织设计，完成施工合同专用条款中约定的施工工程范围内的施工业务。

1.6.2.5遵循诚实信用原则，认真搞好工程施工服务，杜绝不正当竞争行为。

1.6.2.6建立工程施工档案制度。施工类企业备选服务企业中的企业必须将有关招投标及施工全过程的材料整理归档，妥善保管，并将复印件移交建设单位，以备查验。

2.违约责任和监督管理

2.1乙方应按与建设方签订的施工合同规定的施工内容完成施工任务。逾期未完成的，乙方应按施工合同约定给予经济赔偿。在施工过程中，如果因工程建设进度的推迟或者延误而超过约定的日期，乙方应与建设方重新协商确定相应延长的合同期。

2.2在服务期间，备选服务企业出现改制、撤销、清算或被现行行业主管部门限制（取消）施工资质或暂无项目负责人和项目管理人员等，不具备项目实施主体资格和个体资格，不具备项目施工能力时，应及时向建设方提出书面申请，暂停列入施工资格。未及时申报的，视同备选企业弄虚作假，视情节轻重给予从备选中剔出、列入不良记录、限制投标等相应处罚。一般情况下，备选服务企业不得提出退出申请，如遇特殊原因，应书面说明理由，报建设方批准后，办理退出手续。

2.3 乙方在责任期内，应当履行施工合同中约定的义务。如果由于项目经理或现场施工人员对设计、施工、材料和设备等方面的直接指示、违法行为造成建设方经济损失，或者侵犯了第三方权益的，应当向建设方和第三方进行赔偿；触及法律的，还应当承担相应的法律责任。

2.4乙方对建设方或者第三方违反合同规定的质量要求和完工时限，不承担责任。因为不可抗力导致施工合同不能全部或者部分履行，乙方不承担责任。

2.5乙方向建设方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔所导致建设方的直接费用支出。

2.6乙方接受建设方施工委托后，不得转包或分包。

2.7如果乙方未能履行按合同规定的义务，建设方有权从履约保证金中扣收相应的违约金作为补偿。

2.8履约保证金的扣收不影响乙方履行本合同规定的各项义务。

2.9对乙方履行合同情况，建设方及其主管部门对其履行监督管理职责。

2.9.1建设方负责对乙方履行合同情况进行考核。考评结果将作为乙方今后参加建设方工程施工备选单位选取的依据。

2.9.2 乙方遵循本次征集公告规定的建设工程施工企业备选服务企业服务期内的履约管理规定。

2.9.3在项目实施过程中，对发现备选服务企业有以下情况之一的，经业主单位领导班子研究后可将其从备选中剔除，给业主单位造成损失的，依法承担赔偿责任：

2.9.3.1.不按发包文件规定缴纳合同履约保证金的。

2.9.3.2.中签（标）后无故放弃承包权，弃签2次或不与中心签定合同，拒绝接受业务的。

2.9.3.3.拒绝承担制定的应急抢险项目的；

2.9.3.4.企业的资质条件发生变化，不适合承担相关工程项目或已不符合服务条件的；

2.9.3.5.企业的资质有效期、备案有效期过期6个月（含）以上的；

2.9.3.6.不服从行政管理部门监督管理的；

2.9.3.7.在建设主管部门、业务主管部门、纪检监察机关或检察机关查询系统中存在不良记录的；

2.9.3.8.发生工程质量问题、安全生产事故、环保事故或引发群众性事件（如拖欠农民工工资等）受到政府相关部门处罚的；

2.9.3.9.项目负责人及主要施工人员不按规定到场上岗的；

2.9.3.10.将承包的工程转包或违反规定进行分包的；

2.9.3.11.不按时进场施工，不能按时按质按量完成施工任务的；随意进行工程变更，随意提高工程造价的；不落实安全生产责任制的；

2.9.3.12.未按合同约定及时报送结算资料，结算资料与工程实际不符，工程量、工作内容严重脱离工程实际；虚报材料价格，大幅度超过市场价格的；或结算审计审减率超过10%的；

2.9.3.13.虚假、恶意投诉的。

2.9.3.14.其他违法和不诚信行为。

3.保密条款

3.1任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于甲乙双方的往来书面文字文件、电子邮件及信息、软盘资料等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

3.2除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

4.合同的解释

4.1任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中华人民共和国的法律、法规以及人们通常的理解进行。

4.2本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释，本合同中以日表述的时间期限均指公历日。

4.3对本合同的任何解释均应以书面做出。

5.争议的解决

在执行本合同中发生的与本合同有关的争端，若属于甲、乙双方之间的争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，甲乙双方同意向合同签署所在地人民法院起诉解决。

6.协议的终止

6.1本协议有效期为：自协议签订之日起至  年 月 日。协议期内任何一方不得擅自终止合同，否则应承担所造成的一切损失。如乙方因故需终止合同，必须提前提出书面申请，报建设方和其主管部门批准后，签订终止合同的协议，方可终止。

6.2出现下列情况时本合同自行终止：

6.2.1本合同正常履行完毕；

6.2.2甲乙双方以书面协议终止本合同的履行；

6.2.3不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时，须经双方书面一致同意；

6.2.4一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，守约方可以通知对方合同终止履行，同时终止履行并不影响相关的赔偿及违约金责任。

7.法律适用

本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

8.合同修改

8.1对于本合同的未尽事宜，需进行修改、补充或完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为本合同的补充协议。补充协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。

8.2补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.合同生效

9.1除非合同中另有说明，本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字且加盖公章后，即开始生效。

9.2本合同中的附件或虽没有作为附件但应属于合同组成部分的相关有效文件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。

9.3本合同期满后，在本合同有效期内乙方与招标人签订的合同，在其约定的合同期限内继续有效。

9.4、本协议最终解释权归甲方所有，未尽事宜须双方协商。

9.5本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份合同具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）          法定代表人：（签字）

或：                          或：

授权代表：（签字）            授权代表：（签字）

年   月   日                   年   月   日