江海区政务服务数据管理局

2020年度信息化专项绩效评价报告

主管部门：江门市江海区政务服务数据管理局

绩效评价项目：2020年度财政支出项目信息化专项

评价合作机构：广东中大管理咨询集团股份有限公司

目  录

一、 项目基本情况	1

(一) 项目立项情况	1

(二) 项目组织实施情况	1

(三) 资金管理及使用情况	3

(四) 绩效目标设置情况。	6

二、 绩效评价及指标评分	7

(一) 绩效自评开展情况。	7

(二) 重点绩效评价及指标评分分析。	8

(三) 评价工作流程	9

(四）评价结果分析	10

三、 项目主要成效	13

四、 存在的主要问题	14

五、 相关建议	16

六、 附件	19

为落实预算管理和绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的精神和依照2020年江海区本级部门预算项目支出绩效目标的通知（江海财会〔2020〕26号）等相关政策文件，江海区财政局（以下简称“区财政局”）于2021年5月，组织绩效评价小组对政务数据服务管理局（以下简称“区政数局”）2020年度财政项目支出信息化专项（以下简称“2020信息化专项”资金599.21万元开展了绩效评价。具体情况如下：

# 项目基本情况

## 项目立项情况。

为推进江海区政务信息化建设，促进政府集约化管理，打造协同性综合政府， 2020年3月13日，江门市江海区财政局下达2020年江海区本级部门预算项目支出绩效目标的通知，下达区政数局2020信息化专项预算绩效目标，并要求区政数局认真做好项目执行工作，增强绩效观念和责任意识，促进项目按绩效目标有效实施，切实提高财政资金使用效益。

## 项目组织实施情况。

### 组织架构及职责分工

根据《江门市江海区政务服务数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，区政数局由办公室、政务服务管理股、数据综合管理股三个部门构成。其中，行政编制共6位，局长1名，副局长2名，股级职数3名。

### 项目主要内容

区政数局2020年度信息化专项涵盖的系统运维服务项目主要可分为四类，共有14个原有项目和18个新增项目，详见表1-2。

一是政务服务类，如：江门市12345政府服务热线营运、“侨都之窗”服务、区政府网站运营监测、政务短信平台服务、政务OA系统维护服务等；二是传输线路租赁类，如：广电互联网专线、联通3条光纤电路接入、电信主力互联网光纤专线服务、移动政府大院WIFI网络租赁、滘北办公楼无线网络租赁、滘北办公楼STN政务专线租赁等；三是网络安全维护类，如：全区网络杀毒（包括：政务外网全部PC项目）、信息系统安全等级保护等；四是机房运维类，如：区政府中心机房网络安全及运维服务、江海区政务机房统一运维等。

该信息化专项以智慧城市建设和大数据发展为指导，通过以建设政务大数据、数据资源目录管理、数据共享交换为统一入口以及5G技术、人工智能等构建智能政务服务信息数据共享体系，支撑政府、行业等智能化发展决策、管理和服务，促进政务服务优化和监管水平升级。同时，对网络安全管理，实现对威胁入侵途径的回溯，为政府构建立体化的信息安全防护技术体系。

## 资金管理及使用情况

2020信息化专项经费主要用于信息网络及软件购置更新和委托业务费两项。项目年初预算700万元，年中调减98万元，实际到位602万元，实际支出599.21万元，支付率99.54%。具体预算情况见表1-1：

表1-1 2020信息化专项预算执行情况	单位：万元

| 项目 | 年初预算 | 年中压减 | 实际到位 | 实际支出 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化项目 | 700 | 98 | 602 | 599.21 | 99.54% |
| 一、信息网络及软件购置更新 | 685 | 91 | 594 | 509.82 | 85.83% |
| 二、委托业务费 | 15 | 0.99 | 14 | 89.39 | 638.50% |

为贯彻中央、省、市和区统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署有关精神、《关于填报收回设备采购项目经费的通知》、《关于填报压减一般性支出项目的通知》（江海财预〔2020〕18号）等文件精神，依据区财政局《关于申报调减2020年度预算指标的通知》，2020年11月，区政数局对信息化专项进行预算压减申请，累计压减98万元。该专项年初预算为700万元，年中压减预算98万元，实际到位602万元，实际支出599.21万元，整体预算执行率为99.54%。预算执行情况如下：

表1-2 区政数局2020信息化专项具体支出情况说明表  单位：万元

| 序号 | 具体支出内容 | 新旧项目 | 合同当年应金额 | 当年实际支付金额 | 支付率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 599.21 | 599.21 | 100% |
| 1 | 关于江海区政府网络防病毒系统项目服务合同 | 旧 | 12.15 | 12.15 | 100% |
| 2 | 江门市江海区政务服务数据管理局无线wifi覆盖服务项目技术服务合同 | 旧 | 17.67 | 17.67 | 100% |
| 3 | 江门市江海区出入口联防联控OCR项目集成服务协议 | 新 | 1.09 | 1.09 | 100% |
| 4 | 运营支持服务协议 | 新 | 12.00 | 12.00 | 100% |
| 5 | 数据专线及互联网专线业务协议 | 新 | 2.22 | 2.22 | 100% |
| 6 | 关于江海区政务短信平台营销方案协议 | 旧 | 5 | 5 | 100% |
| 7 | 数据专线及互联网专线业务协议 | 旧 | 6 | 6 | 100% |
| 8 | 2020年江海区政府网站年终考核与预测评项目 | 新 | 9 | 9 | 100% |
| 9 | 电路使用合同 | 新 | 1.20 | 1.20 | 100% |
| 10 | 天翼移动通信业务合同 | 新 | 1.71 | 1.71 | 100% |
| 11 | 江门市江海区政务服务数据管理局（住建大厦）安全数据采集服务项目 | 新 | 29.08 | 29.08 | 100% |
| 12 | 江门市江海区政务服务数据管理局电路租用协议 | 旧 | 8.40 | 8.40 | 100% |
| 13 | 网络安全等级保护测评服务项目（2020年版） | 新 | 12.80 | 12.80 | 100% |
| 14 | 江海区中心机房等保2.0项目监理服务 | 新 | 4 | 4 | 100% |
| 15 | 江门市江海区政务机房统一运维服务项目 | 新 | 65.25 | 65.25 | 100% |
| 16 | 互联网接入服务项目 | 旧 | 3 | 3 | 100% |
| 17 | 电路使用合同 | 新 | 0.4 | 0.4 | 100% |
| 18 | 2020年江门市江海区政府网站和政务新媒体监测服务合同 | 新 | 14 | 14 | 100% |
| 19 | 光纤电路及互联网专线优惠服务协议 | 旧 | 9 | 9 | 100% |
| 20 | [STN]电路租用项目 | 旧 | 6.6 | 6.6 | 100% |
| 21 | 江门市江海区政务服务数据管理局电路租用协议 | 旧 | 6.96 | 6.96 | 100% |
| 22 | 关于江门市江海区政务服务数据管理局滘北办公楼无线网络建设项目服务协议 | 旧 | 7.2 | 7.2 | 100% |
| 23 | 江门国家高新区智慧城市管理建设项目 | 新 | 11.1 | 11.1 | 100% |
| 24 | 关于江门市江海区政务服务数据管理局IPV6网络升级项目集成服务协议 | 新 | 20 | 20 | 100% |
| 25 | 关于江海区政数局采购江海区中心机房2.0等保服务项目 | 新 | 138.66 | 138.66 | 100% |
| 26 | 江门市高新区、江海区办公自动化系统2020年维护服务项目 | 旧 | 5.44 | 5.44 | 100% |
| 27 | 江海区政务网络安全维护合同 | 旧 | 17.8 | 17.8 | 100% |
| 28 | 江门市江海区政务服务数据管理局政务数据治理采集服务项目 | 新 | 19.6 | 19.6 | 100% |
| 29 | 2020年江海区政务服务数据管理局政府中心机房UPS电池更换项目 | 新 | 2.07 | 2.07 | 100% |
| 30 | 江门市高新区、江海区办公自动化系统2019年升级维护服务项目 | 旧 | 1.36 | 1.36 | 100% |
| 31 | 江门市12345政府服务热线营运项目 | 旧 | 56.93 | 56.93 | 100% |
| 32 | “侨都之窗”终端机租用使用费 | 旧 | 5.28 | 5.28 | 100% |
| 33 | 政务服务一体化叫号机系统对接维护费 | 旧 | 20.05 | 20.05 | 100% |
| 34 | 政务服务一体化平台本地实施和推广费 | 新 | 30 | 30 | 100% |
| 35 | 服务中心监控系统升级服务 | 新 | 14.01 | 14.01 | 100% |
| 36 | 智慧导台服务项目 | 新 | 12.38 | 12.38 | 100% |
| 37 | 电视门户平台服务费 | 新 | 9.8 | 9.8 | 100% |

## 绩效目标设置情况。

依照《关于下达2020年江海区本级部门预算项目支出绩效目标的通知》（江海财会〔2020〕26号）等相关政策文件，区政数局对2020信息化专项编制了绩效目标，主要包括产出、效益以及服务对象满意度指标。并从“产出”、“效益”、两方面设置了2个一级绩效指标和18个三级绩效指标，详见表1-3。

表1-3 项目年初设置绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 绩效指标值 |
| --- | --- | --- |
| 产出 | 原有项目实施完成率 | 100% |
|  | 新增项目建设完成率 | 90%以上 |
|  | 原有项目实施质量达标率 | 100% |
|  | 新增项目实施完成及时率 | 90%以上 |
|  | 原有项目成本节约率 | 100% |
|  | 新增项目成本节约率 | 90%以上 |
| 效益 | 促进产业经济高端化 | 促进 |
|  | 提升集约化管理水平 | 提升 |
|  | 打造协同化综合政府 | 打造 |
|  | 加强智慧化社会服务应用 | 加强 |
|  | 深化“放管服”改革 | 深化改革 |
|  | 全面推进“一窗通”服务改革 | 全面推进 |
|  | 加强公共服务平台建设 | 加强建设 |
|  | 创新政务服务方式 | 创新 |
|  | 强化效能监督建设 | 强化 |
|  | 项目可持续发展 | 显著 |
|  | 部门使用满意度 | 90% |
|  | 服务对象满意度 | 90% |

# 绩效评价及指标评分

根据《绩效评价通知》安排，本次绩效评价工作分为区政数局绩效自评和评价小组重点绩效评价两个阶段开展。

## 绩效自评开展情况。

区政数局根据区财政局相关要求，开展了2020年信息化专项项目绩效自评工作，依照《项目单位绩效自评指标表》对项目实施绩效自评，提交了自评报告，自评得分96分，详见表2-1。区政数局在自评报告的问题部分反映如下：一是项目缺乏突发情况下的应对措施；二是计划与实际的预算差异造成经费不匹配影响项目进度；三是要规范项目全过程合规工作，落实验收检查。

表2-1 项目单位自评得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 资金管理水平 | 财务管理制度（5分） | 5 |
|  | 资金管理及制度落实情况（10分） | 9 |
|  | 资金使用的合理性（5分） | 5 |
| 项目管理水平 | 项目管理情况（6分） | 5 |
|  | 项目完成情况（9分） | 9 |
|  | 项目实施与改进情况（5分） | 5 |
| 项目开展绩效 | 评价指标体系和评价标准的科学性和合理性（10分） | 10 |
|  | 绩效目标的完成程度（40分） | 40 |
| 自评组织工作 | 自评工作质量（5分） | 4 |
|  | 自评工作态度（5分） | 4 |
| 得分情况 | 100分 | 96分 |

## 重点绩效评价及指标评分分析。

### 评价思路。

本次绩效评价，以全过程预算绩效管理为理念，以资金分配、管理和使用为核心，重点围绕项目决策、项目管理和项目绩效等方面，根据《关于下达2020年江海区本级部门预算项目支出绩效目标的通知》（江海财会〔2020〕26号）等相关文件规定，结合2020年环卫专项项目实际情况和专项经费管理情况，采取百分制设置评价指标体系。指标体系包括“项目决策”（20分）、“项目管理”（20分）、“项目产出”（30）、“项目效益”（30分）共计4个一级指标，并根据一级指标逐级下设12个二级指标和29个三级指标以及相应权重（详见表2-2）。

评价小组在构建指标体系的基础上，采取查阅资料、抽样审核、访谈交流、衡工量值、问卷调查、数据透视与分析等方法，评价项目绩效目标完成情况和项目实施的管理情况，分析评价中发现的问题并提出改善建议。

### 评价期间及过程。

评价期间：本次评价时间范围2020年度，根据评价情况需要适当追溯至2019年度并延伸至2021年度，评价基准日为2020年12月31日。

评价过程：评价小组以构建的绩效评价指标体系为导向，查阅了区政数局100余份财务凭证、50余份合同及标书、10余份制度文件及会议纪要等资料，通过抽取具有典型性和代表性的业务样本，对业务管理流程进行梳理，串联业务管理和资金管理信息，确定评价重点内容和关键环节，通过穿行测试对全过程业务管理流程进行追踪，通过数据比较分析和衡工量值，评价相关绩效目标的实现程度。

同时评价小组组织现场座谈会议，与区政数局等项目负责人进行了面对面访谈，到现场实地查看，深入调查研究项目管理情况与绩效结果，根据收集的佐证材料综合分析项目绩效评价指标得分情况，形成绩效评价结果。

## 评价工作流程

本次绩效评价小组由一名财务专家、一名行业专家、一名绩效专家和两名项目成员组成。评价工作分为以下三个阶段。

### 准备阶段：

（1）工作方案编制。通过前期材料查阅分析，并与区财政局、区政数局进行沟通，评价工作组确定该项目评价的思路和重点，制定绩效评价工作方案。基于项目支出绩效评价指标体系框架，评价小组结合该项目特点，重点针对项目决策的有效性、项目管理过程的规范性、项目的产出和效益以及社会满意度等方面设计评价指标。

（2）现场调研工作准备。收集、整理项目资料后，评价小组对项目资料进行了书面评审。专家根据项目资料，提出初步的评审意见，并对后续现场评价和问卷调查环节提出核查的具体需求，形成现场调研访谈提纲、现场核查资料清单、调查问卷等工作底稿模板。

### 实施阶段

（1）主管部门现场座谈。2021年7月21日，由区财政局牵头，区政数局该项目各主管部门和评价小组针对该项目的实施情况进行现场座谈，了解各支出方向的实际工作量、项目产出及效益情况。

（2）现场评价。评价小组根据项目资料、主管部门现场座谈和专家书评意见形成现场调研方案，包括现场核查名单。评价小组于2021年7月21日对区政数局申报的项目进行了现场调研，通过与局领导和项目负责人员访谈以及资料和建设项目的现场核查，了解项目的实施过程及完成情况。

（3）汇总分析

在全方位收集项目信息的基础上，评价小组进行数据和资料的汇总梳理，结合项目实际完成情况，分析影响项目效果实现的原因，形成绩效评价工作底稿。

### 报告阶段

评价小组根据项目绩效评价报告的编写要求，以书面评审、现场评价、问卷调查以及项目单位提交的资料信息等为基础，撰写重点项目支出绩效评价报告，经内部审核后，提交委托方及项目单位征求意见，并根据其反馈意见修改完善后最终定稿。

## （四）评价结果分析

本次重点绩效评价评分结果为86分，绩效评级为“良 ”。其中“项目决策”指标得分16分；“项目过程”指标得分15分；“项目产出”指标得分25分；“项目效益”指标得分30分（详见表2-2）。

表2-2 2020信息化专项绩效评价指标体系框架及得分情况

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 1 | 50% |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1 | 50% |
|  |  | 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | 4 | 3 | 75% |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 4 | 3 | 75% |
| 项目过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 财务管理制度 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 资金管理及制度落实情况 | 7 | 6 | 86% |
|  |  |  |  | 资金使用的合理性 | 4 | 3 | 75% |
|  |  | 项目管理水平 | 8 | 项目管理情况 | 5 | 2 | 40% |
|  |  |  |  | 项目实施与改进情况 | 3 | 3 | 100% |
| 项目产出 | 30 | 产出数量 | 12 | 原有项目完成率 | 6 | 6 | 100% |
|  |  |  |  | 新增项目完成率 | 6 | 4 | 67% |
|  |  | 产出质量 | 9 | 原有项目实施质量达标率 | 9 | 8 | 89% |
|  |  | 产出时效 | 9 | 新增项目完成及时性 | 9 | 7 | 78% |
| 项目效益 | 30 | 产出效益 | 24 | 促进产业经济高端化 | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 提升集约化管理水平 | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 打造协同化综合政府 | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 加强智慧化社会服务应用 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 深化“放管服”改革 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 加强公共服务平台建设 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 创新政务服务方式 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 强化效能监督建设 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 项目可持续性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 满意度 | 6 | 部门使用满意度 | 3 | 3 | 100% |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 3 | 3 | 100% |
| 总分 |  | 100 |  |  |  | 86 | 86% |

“项目决策”指标评分分析。该项指标总分20分，得分分16，扣4分。其中，“立项程序充分性”指标扣1分、“立项程序规范性”指标扣1分，“预算编制科学性”指标扣1分，“资金分配合理性”指标扣1分。主要问题包括: 年中追加新建项目预算调剂手续不完备、费用支出依据不够充分。

“项目过程”指标评分分析。该项指标总分20分，得分分15，扣5分。其中，“资金管理及制度落实情况”指标扣1分，“资金使用的合理性”指标扣1分，“项目管理情况”指标扣3分，主要问题包括：项目实施过程中变更较为散乱，缺乏统筹性和前瞻性，政务服务类和传输线路租赁类服务的质量监管近乎缺失；年中新增信息化调整项目缺乏预算调剂报批等手续记录。

“项目产出”指标评分分析。该项指标总分30分，得分25，扣5分。其中，“新增项目完成率”指标扣2分，“原有项目实施质量达标率”指标扣1分，“新增项目完成及时性”指标扣2分。主要问题包括: 该专项具体实施项目与年初核定存在较大差异，年初计划新建信息化项目未完全实施，年初申报、核定的18个计划新建信息化项目中有10项在年内完全未开展，占比年初新建项目计划的55.56%。

“项目效益”指标评分分析。该项指标总分30分，得分30分，实施的项目实现了设定的效益指标。

# 项目主要成效

2020信息化专项通过对原有14个项目的实施维护和新增18个项目的建设，推进政务信息化“管运分离”和网站集约化建设，大力推动政务服务一体化平台系统建设，强化网络安全管理等。

（一）项目实施完成度较高，保障了各个政府平台的高效运行。

本次项目实施的原有项目维护与新增项目均高效完成，对于各个政府热线平台的运行提供了较好的保障作用。一是原有项目的顺利完成。已完成侨都之窗租赁、12345政府热线营运，广电互联网专线、政务短信平台服务、区政府中心机房网络安全及运维服务等14个原有项目的实施，上述项目的有效运维，对于区政府各个部门、各个服务平台的顺利运行，提供了强有力的保障。二是新增项目全部完成，进一步提高了政府服务效率。2020年新增的18个信息化建设项目完成率达100%，进一步推动了各类服务平台的搭建和完善。

（二）提升集约化管理水平，打造协同化综合政府。

本次项目的实施，进一步提升了集约化管理水平，并为区政府各个部门之间的协同提供基础，为区政府各个部门的高效工作提供保障。如省政务网站运维服务、区政府网站运营监测、2020年江海区政府网站和政务新媒体监测服务合同、2020年江海区办公自动化系统运维、江门市高新区江海区办公自动化系统2019年升级维护服务等项目，通过网上平台，提升了区政府各项工作的时效性，并通过平台的开通，为不同部门之间工作的流转搭建了平台，实现了各项工作的协同。

# 存在的主要问题

2020年度政数局信息化专项虽然取得了一定的成效，但本次绩效评价发现，该项目在运作实施、产出效益、资金测算、遴选验收、经费使用、绩效管理等方面均存在问题和不足，实施效果有待提高。具体情况如下：

（一）项目整体实施缺乏统筹，实施过程散乱。

根据区政数局信息化专项《2020年江海区本级预算支出项目绩效目标情况表》，年初预算安排700万元、核定实施内容包括32个信息化项目，其中：延续性的信息化运维项目14个、年度计划新建信息化项目18个。核查发现，该专项年内实施内容涵盖项目实为35个，具体实施项目与年初核定存在较大差异。根据单位提供的2020年年初信息化专项申报项目具体完成情况说明并结合核查情况发现，14个延续性的信息化运维项目全部按计划实施，但年初申报、核定的18个计划新建信息化项目中有10项在年内完全未开展，占比年初新建项目计划的55.56%，未按原计划实施的项目，也未办理相应的预算调减或调剂申报手续。该专项在实施过程中，项目数量庞大且各个项目调整较大，实施过程中变更较为散乱，对预算管理和项目实施均带来一定的难度。实际调研发现，上述项目的实施推进，主要由各个业务科室分别来推进，项目预算安排调减，项目实施推进缺乏统筹安排，对于整个信息化工作缺乏统筹性和前瞻性。

（二）部分项目管理运维监管不足，报告制度不完善。

核查发现，区政数局对于网络安全维护、机房运维两类服务项目质量监管较为重视，月度、年度运维情况监测到位，但是，对于政务服务类和传输线路租赁类服务的质量监管近乎缺失。一是政务服务类合同中未明确约定阶段性（月度、季度、年度）服务质量监测、考核标准，未制定日常（阶段性）监管机制、因而区政数局对于政务服务运营日常监测数据掌握不够到位，据了解，服务商仅于系统出现较大故障、需区政数局协同解决时才向该局汇报系统运行情况；核查也未见相关服务系统月度、季度甚至年度系统运维质量报告。二是传输线路租赁稳定性缺乏日常监测，未见线路稳定性监管记录（如：线路故障情况报告、汇总、整改等信息）。

（三）个别合同管理不规范，资金支付未严格依据合同执行。

一是年中追加新建项目预算调剂手续不完备。根据单位提供的2020年年初信息化专项申报项目变更情况和具体完成情况说明并结合核查情况发现，区政数局年中使用本信息化专项预算资金开展并完成了年初计划外的13项信息化项目，新增信息化项目变更率达74.19%。根据江高新财预〔2018〕23号文第二条第（二）款规定，“区财政资金安排项目全部纳入项目库管理，未纳入项目库不得安排资金”，但核查未见上述年中新增信息化项目入库报批记录；同时，根据第二条第（八）款规定，强化预算约束，严格控制预算调剂，确需调剂的，“根据区级财政支出审批权限规定办理”，但核查未见上述年中新增信息化项目预算调剂报批手续记录。

二是部分年中新增信息化项目。主要包括两个方面的问题：（1）在本信息化专项中安排非信息化项目费用支出，如：江门国家高新区智慧城市管理建设项目可行性研究报告编制项目为课题研究项目、属前期费用，应纳入部门规划研究类项目经费中安排；（2）在本信息化专项中安排其他职能部门行政运行费用支出，如：江海区政府大院食堂、高新区行政服务中心wifi续费项目和退役军人服务中心电路租赁项目属于保障机构运行的经费范畴，应分别纳入区政府、高新区行政服务中心及区退役军人服务中心部门预算中安排。

# 相关建议

从本次绩效评价情况来看，2020信息化专项取得了一定的成效，成功为14个原有项目进行了数据维护，并与18个新增项目一同打造江海区协同化综合政府，加强江海区智慧化社会服务应用。但该项目仍存在不少需要完善和改进的部分。为进一步提高信息化项目效益，具体建议如下：

- 做好项目统筹规划，提高项目设计实施前瞻性。

一是编制本部门《信息化专项资金管理办法》。把信息化专项资金划分为信息化运维经费、信息化建设项目经费两个支出方向。一方面，梳理部门现行信息化运维项目、建立信息化运维项目管理台账，合理测算、管控部门信息化运维项目合同及经费支出；另一方面，根据市政府、上级主管部门信息化建设战略部署以及本部门中长期发展规划梳理未来三年计划新建信息化项目，加强信息化建设项目可行性研究、建立信息化建设项目储备库，提前完备项目入库申报手续。二是适当安排预留信息化项目建设机动资金。结合信息化技术更新频繁、本区信息化建设需适应信息化技术发展及用户需求更新而客观存在的建设任务具明显不确定性的特点，依据江高新财预〔2018〕23号文第二条第（二）款规定，落实部门零基预算编制，在完善、做细本部门项目库管理的同时，为应对难以预见的年中突发信息化项目建设任务，可适当安排预留机动资金。三是严格执行预算项目支出规范。一方面，严控信息化专项年度实施计划预算调剂，着实需要调剂使用，严格执行相关调剂申报手续。另一方面，严格信息化专项资金支出范围，禁止非信息化项目支出及非本部门支出。

（二）完善项目监管验收报告制度，提升验收质量。

一是针对政府购买服务的实施方式，以合同的法律效力加强对服务质量的约束和监管，在政务服务合同中明确阶段性（月度、季度、年度）服务质量监测、考核标准以及月度、年度运维报告制度。二是建立系统运维服务商季度联席沟通会机制，及时全面了解辖下系统运维状况，防微杜渐，便于各方协作及时解决系统运维问题。三是加强对租赁的线路稳定性监管，在租赁合同中明确阶段性（月度、季度、年度）线路稳定性监测、考核标准以及月度、年度线路稳定性监测报告制度。

（三）规范合同实施管理，严格资金支付程序。

一是严格按照财务管理制度和信息化项目管理办法等要求开展项目建设，合理规划立项，做好各环节审批报备工作，各个分项目严格对照建设方案实施内容施工，全流程跟踪和监督项目进度，严抓工程质量，落实项目验收检查工作。二是加强各项目之间建设交流与档案保管工作，时刻保证项目资料与交接手续的完整性。三是加强财务人员与项目实施部门的沟通与联系，确保资金支付与项目支付期间验收要求均符合财务管理与资金支付制度，防范风险。

# 附件

## 附件1  江海区政务服务数据管理局2020信息化专项支出绩效评价指标体系及得分情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 5.项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 1 | 项目实施内容与年初计划存较大差异，扣1分。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目是否按照规定的程序申请设立； 2.审批文件、材料是否符合相关要求； 3.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 1 | 年中追加新建项目预算调剂手续缺失，扣1分。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 1.项目是否有绩效目标； 2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 | 此处无扣分项。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1.预算编制是否经过科学论证； 2.预算内容与项目内容是否匹配； 3.预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 4.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 | 预算约束刚性执行不严， 项目实施内容与年初计划存较大差异，扣1分。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 4 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1.预算资金分配依据是否充分； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | 年中项目调整，但未见资金分配调整相关手续，扣1分。 |
| 过程 | 资金管理 | 财务管理 制度 | 3 | 项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.建立健全的单位内部财务管理制度，要求提供。有，得2分；无，得0分； 2.制定项目资金管理办法，且符合有关财务会计制度，要求提供。有或不需要制定，得2分；有必要制定但无制定，得0分。 | 3 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 资金管理 及制度落 实情况 | 7 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1.资金支出进度与预算批复、合同等有关规定的相符程度。完全相符或支出率达100％，符合二者中其一的都得满分2分；支出率每降10％，扣得1分；不相符，得0分； 2.资金使用是否专款专用、规范、有效控制成本和调动资金等情况。资金使用规范高效，得2分；一般，得1分；较差，得0分。 | 6 | 年中新增信息化调整项目缺乏预算调剂报批等手续记录,扣1分。 |
|  |  | 资金使用 的合理性 | 4 | 项目资金分配是否合理，是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目资金使用的科学性、合理性情况。 | 1.整体支出构成内容的合理性。合理，得2分；一般，酌情得1.5-0.5分；不合理，得0分； 2.清楚说明支出构成的标准、数量及计算依据。清晰，得1分；一般，得0.5分；不清晰，得0分。 | 3 | 年中新增信息化调整项目缺乏预算调剂报批等手续记录,扣1分。 |
|  | 项目管理 | 项目管理 情况 | 5 | 项目的管理机构、管理方案、保障制度以及项目调整是否合规合理，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.项目实施方案的科学性、合理性和可操性。良好，得2分；一般，酌情得1.5-1分；无方案，得0分； 2.项目实施严格按照实施方案的要求开展。良好，得2分，一般，得0.5分，实施不佳，得0分。 3.项目如有调整，调整内容是否合理，是否办理相关审批手续。无调整或已办审批调整，得1分；未经审批擅自调整内容，得0分。 | 2 | 项目实施过程中变更较为散乱，缺乏统筹性和前瞻性，政务服务类和传输线路租赁类服务的质量监管近乎缺失，扣3分。 |
|  |  | 项目实施 与改进情况 | 3 | 有无总结影响项目开展过程的因素以及对项目有无进行有效的整改，反映项目实施与改进情况。 | 总结项目开展的影响因素及改进情况（包括对绩效专家在项目预算申报时提出问题的整改情况）。能切实反映问题和落实改进措施，得3分；一般，得2.5-1分；无总结，得0分。 | 3 | 此处无扣分项。 |
| 产出 | 数量指标 | 原有项目完成率 | 6 | 反映信息化专项原有项目完成情况 | 原有项目实施完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 | 6 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 新增项目完成率 | 6 | 反映信息化专项新增项目完成情况 | 新增项目建设完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 | 4 | 年初申报、核定的18个计划新建信息化项目中有10项在年内完全未开展，占比年初新建项目计划的55.56%，扣2分。 |
|  | 质量指标 | 原有项目实施质量达标率 | 9 | 信息化项目的实施质量情况。 | 原有项目实施质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。 | 8 | 原有项目验收监管等文件缺少，影响对项目实施质量的判断，扣1分。 |
|  | 时效指标 | 新增项目完成及时性 | 9 | 信息化项目新增项目完成及时性情况。 | 新增项目实施完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间×100%。 | 7 | 年中信息化项目做相应调整但未见相关手续，扣2分。 |
| 效益 | 直接效益指标 | 促进产业经济高端化 | 2 | 通过“信息化专项”项目建设，能够促进江海区以及整个江门产业经济高端化发展。 | 促进江海区以及整个江门产业经济高端化发展。 | 2 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 提升集约化管理水平 | 2 | 通过“信息化专项”项目建设，提升江海区集约化管理水平 | 一是推进政务信息化“管运分离”建设；二是推进网站集约化建设；三是推动电子政务外网 IPv6 改造；四是强化网络安全管理。 | 2 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 打造协同化综合政府 | 2 | 通过“信息化专项”项目建设，打造江海区协同化综合政府 | 一是推广统一协作办公平台；二是推动电子证照应用；三是推动电子印章应用；四是配合建设统一身份认证建设；五是推进政务大数据共享应用。 | 2 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 加强智慧化社会服务应用 | 3 | 通过“信息化专项”项目建设，加强江海区智慧化社会服务应用 | 一是教育服务主题的建设；二是医疗服务主题的建设；三是公安便民主题的建设；四是人社服务主题的建设；五是社区服务主题的建设；六是文体服务主题的建设；七是旅游服务主题的建设；八是农业服务主题的建设；九是中介服务超市主题的建设；十是人才服务主题的建设。 | 3 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 深化“放管服”改革 | 3 | 通过“信息化专项”项目建设，深化江海区“放管服”改革 | 大力推进政务服务一体化平台系统建设，全面推进政府服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提升审批标准化、智能化、便民化水平。 | 3 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 加强公共服务平台建设 | 3 | 通过“信息化专项”项目建设，加强江海区公共服务平台建设 | 利用一体化平台、排队叫号机系统和视频监控系统数据，分析各各级部门政务服务办理情况，制定考核制度，加强检查督促，全面推进基层政务服务提质增效。 | 3 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 创新政务服务方式 | 3 | 通过“信息化专项”项目建设，创新江海区政务服务方式 | 深化“指尖服务”，依托“粤省事”“粤商通”“江门易办事”“侨都之窗”、政务服务一体化自助终端机等自助办理渠道，实现政务服务自助跨域办理。 | 3 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 强化效能监督建设 | 3 | 通过“信息化专项”项目建设，强化江海区效能监督建设 | 落实政务服务好差评工作部署，加强对政务服务事项的效能监测和分析；建立健全政务服务规范运行具体管理制度和内部、外部监督机制，不断提升窗口服务质量，建设人民满意的服务型政府。 | 3 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 项目可持续性 | 3 | 通过“信息化专项”项目建设完成后，项目实施对社会是否带来可持续影响的作用。 | 根据信息化项目的实施情况，在财务管理、项目管理、人员管理方面，分析项目实施的可持续性。 | 3 | 此处无扣分项。 |
|  | 满意度指标 | 部门使用满意度 | 3 | 反映服务对象满意度指标情况。 | 群众满意度达到100%，得满分，否则，按照比例得分，或其他佐证依据，酌情给分。 | 3 | 此处无扣分项。 |
|  |  | 服务对象满意度 | 3 | 反映服务对象满意度指标情况。 | 群众满意度达到100%，得满分，否则，按照比例得分，或其他佐证依据，酌情给分。 | 3 | 此处无扣分项。 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 86 |  |

根据《财政部印发关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值≥90分为优；80≤分值＜90为良，60≤分值＜80为中，分值＜60为差。