## Slide 1
江门市江海区政府投资管理办法解读
江海区发展和改革局
2025.6

## Slide 2
序 言
为加强和规范政府投资项目管理，建立健全科学决策、实施和监督管理制度，提高政府投资效益，强化投资规划调控，根据《政府投资条例》《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》《中央预算内直接投资项目管理办法》《中央预算内直接投资项目概算管理暂行办法》《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》《基本建设财务规则》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》《广东省建设工程造价管理规定》《广东省省级财政性资金投资民用建筑项目管理暂行条例》《广东省政府投资省属非经营性项目代建管理办法（试行）》《建设工程价款结算办法》《江门市政府投资管理办法》等文件，我区制定了《江门市江海区政府投资管理办法》（以下简称《办法》），对政府投资管理进行了细化和明确。本办法自 2025 年7 月20 日起施行，有效期至2030 年7月20日。

## Slide 3
《办法》的起草背景
江海区原《管理办法》于2020年制定印发以来，对规范我区政府投资项目管理，提高投资效益，规避审计风险起到了重要的作用。在5年实施过程中发现需要进一步加强事前绩效管理、完善立项审批手续、规范概算调整流程等情况。近年来，国家、省、市陆续出台了《政府投资条例》《关于进一步推进投资项目审批制度改革的若干意见》《广东省省级政府投资管理办法》、《江门市政府投资管理办法》等系列文件，为贯彻落实上级有关文件精神，进一步提高政府投资项目的管理水平和投资效益，我区制定印发《江海区政府投资管理办法》。

## Slide 4
《办法》的主要内容
第一章为总则，共9条。主要内容为制定管理办法的目的依据、定义范围、投资范围、基本原则、安排方式、政府投资项目、在线平台、审查内容、职责分工等。

## Slide 5
《办法》的主要内容
第二章为计划管理，共7条。主要内容为与规划关系、管理要求、编制程序、计划内容、项目要求、计划调整、前期费用等。

## Slide 6
《办法》的主要内容
第三至八章为项目建议书、可行性研究报告审批，概算、预算、结算、决算管理的规定，共37条。主要内容为项目建议书、可行性研究报告、概算、预算、结算、决算管理等各阶段管理程序、要求、权限等。

## Slide 7
《办法》的主要内容
第九章为资金管理，共5条。主要内容为资金落实、财务管理基础工作等要求及管理。

## Slide 8
《办法》的主要内容
第十章为建设管理，共8条。主要内容为责任制度、招标采购、开工管理、合同管理、施工管理、工程变更、项目移交、项目后评价和财政支出绩效评价等。

## Slide 9
《办法》的主要内容
第十一章为监督管理，共5条。主要内容为监督检查、信息共享、档案管理、信息公开、其他要求等。

## Slide 10
《办法》的主要内容
第十二章为法律责任，共5条。主要内容为项目管理相关责任、资金管理相关责任、项目单位相关责任、项目管理其他责任、刑事责任追究等。

## Slide 11
《办法》的主要内容
第十三章为附则，共2条。主要内容为与上级政策衔接、实施时间、执行效力等。

## Slide 12
《办法》的五大亮点
亮点一：强化政府投资计划管理，加强项目谋划统筹。
根据上级文件精神，同时结合我区实践，明确要求除涉及国家秘密的项目外，项目应当使用在线平台生成的项目代码办理政府投资项目审批手续。政府投资实行计划管理。政府投资计划分为三年滚动计划和年度计划，通过项目库、政府投资计划等方式，加强对使用政府投资资金项目的储备。详见《办法》第二章计划管理。

## Slide 13
《办法》的五大亮点
亮点二：调整小项目管理规定，简化项目管理流程。
根据上级文件精神，同时结合我区实践，修订后的管理办法对小项目的管理规定进行了调整，项目总投资在400万元以下（不含400万元），且与建筑物、构筑物新建、改建、扩建无关的单独装修及修缮工程，不需项目审批部门审批，不纳入本办法管理范围，按照政府采购的相关规定管理，详见《办法》第二十二条。

## Slide 14
《办法》的五大亮点
亮点三：简化项目建议书、可行性研究报告编制流程，提升项目审批效率。
根据上级文件精神，同时结合我区实践，简化项目建议书、可行性研究报告编制流程，对符合一定条件的项目可直接编报、审批项目初步设计及概算，详见《办法》第二十九条。

## Slide 15
《办法》的五大亮点
亮点四：明晰概算调整程序，加强项目管理水平。
根据上级文件精神，同时结合我区实践，明晰概算调整的相关情形和具体程序，详见《办法》第三十五条。

## Slide 16
《办法》的五大亮点
亮点五：强化财政资金管理。
根据《政府投资条例》精神，明确政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位。财政部门应当根据经批准的预算，按照法律、行政法规和国库管理的有关规定，及时、足额办理政府投资资金拨付。政府投资项目不得由施工单位垫资建设。同时，政府投资项目结余的财政资金，应当按照国家有关规定缴回国库。详见《办法》第九章。