**2025年第三季度江海区占用挖掘城市道路施工工程计划表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设单位 | 施工单位 | 计划占道施工时间 | 项目地点/路段 | 项目概况(属性，长度、管径、面积等数量) |
| 1 | 江门华润燃气有限公司 | 广东粤盛建设有限公司 | 2025年7月 | 江睦路 | 管径：200，长度：342米 |
| 2 | 江门华润燃气有限公司 | 待定 | 2025年8月 | 龙湖路、南山路辅路 | 管径：110，长度：150米 |
| 3 | 江门华润燃气有限公司 | 待定 | 2025年8月 | 科苑东路 | 管径：63，长度：20米 |
| 4 | 江门华润燃气有限公司 | 广东粤盛建设有限公司 | 2025年7月 | 前业路人行道 | 管径：63，长度：4米 |
| 5 | 江门华润燃气有限公司 | 广东粤盛建设有限公司 | 2025年7月 | 东宁路 | 管径：110，长度：55米 |
| 6 | 江门华润燃气有限公司 | 广东粤盛建设有限公司 | 2025年7月 | 新兴路、金瓯路人行道 | 管径：110，长度：140米管径：63，长度：75米 |
| 7 | 江门华润燃气有限公司 | 待定 | 2025年9月 | 江睦路 | 管径：200，长度：待定（160米/350米） |
| 8 | 江门公用水务环境股份有限公司 | 江门公用工程有限公司 | 2025年6月-2025年9月 | 礼昌街、礼尚街 | 文昌花园片区老旧管网改造，新建DN100-DN250给水管，2个DN400流量计 |
| 9 | 广东电网有限责任公司江门江海供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 2025年6月-2025年7月 | 中华大道、清兰大路、北华大路 | 公用配电站#1变压器台区大修 |
| 10 | 广东电网有限责任公司江门江海供电局 | 江门市建荣电力建设有限公司 | 2025年6月-2025年8月 | 南山路、新港路 | 顶管新建管道3\*10mmPEφ160/788m |
| 11 | 江门市康能物业管理有限公司 | 广东永洋建设有限公司 | 2025年7月 | 东海路与站前路交界 | 雨污水接入市政管养，新建DN300HDPE中空壁缠绕管、DN110镀锌钢管 |
| 12 | 中国股份有限公司江门市分公司 | 利德世普科技有限公司 | 2025年8月 | 一行路 | 新建信号基站铁塔 |
| 13 | 江门市江海区城市管理和综合执法局 | 广东耀南建设集团有限公司 | 8月1日--9月15日 | 南山村（五邑路边） | 对4个截污点进行截污整治，新增截污井、修复破损路面。 |
| 14 | 江门市江海区城市管理和综合执法局 | 广东耀南建设集团有限公司 | 7月22日--9月30日 | 白水带大道（白水带旧路） | 1.新增污水管约1.8公里对合美饭堂、白水带旧路沿线厂区、居住区污水进行污水分流。2.新增污水管约2.6公里对白水带体育公园、横坑村、篮球公园等进行污水进行污水分流。 |
| 15 | 江门市江海区城市管理和综合执法局 | 广东耀南建设集团有限公司 | 8月16日--9月30日 | 江海一路 | 1.江海设计院侧新增污水管（顶管）截流至釜山污水提升泵站。2.釜山天桥南侧新增污水管（顶管）截流至江海一路北侧污水主管。 |
| 16 | 江门市江海区城市管理和综合执法局 | 广东耀南建设集团有限公司 | 8月25日--9月10日 | 清澜路（大冶段） | 对清澜路（大冶段）旧方渠进行清淤、截污和修复，加强周边片区排水防涝能力。 |
| 17 | 江门市江海区城市管理和综合执法局 | 广东耀南建设集团有限公司 | 6月25日--8月15日 | 新增智能井盖 | 在全区道路新增220套智能井盖，加强脱落、水位监控，污水井内气体监测。 |
| 18 | 江门市江海区城市管理和综合执法局 | 广东耀南建设集团有限公司 | 7月25日--9月15日 | 麻园片区 | 清理明沟包封管400米、开挖安装连接管约50米。 |
| 19 | 江门市江海区城市管理和综合执法局 | 广东耀南建设集团有限公司 | 7月18日--9月30日 | 得发渠（麻园路、东环一路一带截污）  | 对现有雨水管道进行截污处理，新增截污管592米，雨水连接管39米。新增检查井45座，截污井2座。  |