2026年第一季度江海区占用挖掘城市道路施工工程计划表

| 序号 | 建设单位 | 施工单位 | 计划占道施工时间 | 项目地点/路段 | 项目概况(属性，长度、管 径、面积等数量) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门华润燃气有限公司 | 广东越盛建设有限公司 | 2026年1月-2月 | 江海龙湖路 | 燃气PE管-110米 |
| 2 | 江门华润燃气有限公司 | 广东越盛建设有限公司 | 2026年1月-2月 | 江海区东荣路 | 燃气PE管-250米 |
| 3 | 江门华润燃气有限公司 | 广东越盛建设有限公司 | 2026年3月-5月 | 江海荔枝围1巷 | 燃气PE管-90米 |
| 4 | 江门华润燃气有限公司 | 广东越盛建设有限公司 | 2026年3月-5月 | 江海龙溪路延线 | 燃气PE管-230米 |
| 5 | 江门华润燃气有限公司 | 广东越盛建设有限公司 | 2026年3月-10月 | 江海和德路 | 燃气PE管-800米 |
| 6 | 江门市江海区城市管理和综合执法局 | 广东耀南建设集团有限公司 | 2026年1月 | 江海区景观东路、景观西路、新港路、龙溪路周边（彩虹路、龙溪路） | 新建雨污管道、更换井盖、新建泵池 |
| 7 | 江门公用水务环境股份有限公司 | 江门公用工程有限公司 | 2026年1月-2月 | 江海区南苑三街、南苑二街及周边社区道路 | DN200自来水管 |
| 8 | 江门公用水务环境股份有限公司 | 江门公用工程有限公司 | 2026年1月-3月 | 江海区桥南新村社区内部道路 | DN200自来水管 |
| 9 | 江门公用水务环境股份有限公司 | 江门公用工程有限公司 | 2026年1月 | 江海区南苑三街（江翠路-桥南大道） | DN200自来水管 |
| 10 | 江门公用水务环境股份有限公司 | 江门公用工程有限公司 | 2026年1月-4月 | 江海区南苑一街及周边社区道路 | DN200自来水管 |
| 11 | 江门市合昇房地产开发有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 2026年1月-2月 | 江海区云沁路、贤德路、朝翠路 | 楼盘出入口建设施工，新建三处路口面积合共261.3平方米 |
| 12 | 江门冠德电器制品有限公司 | 江门市中沛建设工程有限公司 | 2026年1月 | 江海区连海路 | 厂区出入口建设施工，新建一处路口面积约150平方米 |
| 13 | 广东电网有限责任公司江门江海供电局 | 江门明浩实业集团有限公司 | 2026年1月-2月 | 江海区龙溪路 | DN160HDPE供电管道 |