附件2
区十一届人大五次会议期间代表建议办理情况一览表
填表单位：江海区人民政府办公室                                            填表日期：2025年12月29日
	一、A类建议（43件）

	案号
	建议事由
	承办单位
	沟通情况
	跟进情况
	反馈意见

	01
	关于金溪一路、金溪工业区增加路灯的建议
	外海街道办事处

区住房城乡建设局


	4月25日，联系代表，告知承办部门十分重视建议，已联系相关职能部门跟进。

5月8日，联系代表，说明职能部门跟进情况。

5月16日，联系代表，预约面谈时间，说明办理情况。

12月19日，再次与代表进行沟通，代表认为问题已解决。
	外海街道办事处于11月29日已完成金溪工业区29盏太阳能路灯安装工程，并顺利投入使用。该批太阳能路灯为江海区爱心企业捐赠物资，外海街道办事处落实安装任务，切实以社会公益力量改善园区照明。
	基本满意

	02
	关于在金星路麻三村路段往金瓯路路段增设人行道的建议
	区住房城乡建设局
外海街道办事处
	6月6日，与代表通过粤政易进行沟通，征求办理要求等意见。

6月6日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并征求代表的意见，代表表示满意。

6月9日代表对答复表示基本满意。

12月22日，再次通过电话方式与代表进行沟通，代表表示问题已解决，对办理结果表示满意。
	一、金星路（金瓯路-五邑路）道路工程由区住房城乡建设局牵头组织实施，区政府投资工程建设管理中心负责代建，项目全长约731m，按城市支路建设，主要建设内容为五邑路至富民路段两侧新建人行道、局部交叉口现状沥青面层破除修复接顺处理、局部损坏路面破除修复处理、雨污水管道清淤、新建雨水管道、现状交通标志优化改造、现状路灯改造、沿线现状检查井提升，项目于2023年3月底已完工，提升道路通行能力及完善与周边道路的衔接。

二、外海街道于2025年2月底完成金星路两侧人行道建造工程，于金星路与五邑路交汇处（轻轨桥下）分别新建两条长约11m和12m的人行通道，连接金星路人行道至五邑路辅道人行道，并在富民路与金星路交汇处增设各式交通指示牌、警示牌以提醒来往车辆注意安全行驶和主动避让行人，切实保障群众出行安全。

三、金星路（五邑路至金瓯路）是滨江快线项目实施范围红线内，如实施该路段人行道建设将出现重复建设情况。考虑整段人行道建设耗资较大，重复建设会造成财政资源浪费，鉴于目前财政压力过大，经济下行，建议综合考虑后再制定实施计划。
	满意

	03
	关于打通外海连富路至外海派出所路段及违停整治的建议
	区住房城乡建设局

外海街道办事处

工业园集团

江海交警大队


	6月6日，与代表进行电话沟通，征求办理要求等意见。
6月6日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过面商方式征求代表意见，代表对办理答复初稿表示满意。

6月9日代表对答复表示满意。
	一、交警部门根据该路段实际交通情况，安排辖区中队不定期组织开展针对该路段的违停专项整治行动。在行动中，加大对违法停车行为的查处力度，对乱停乱放的车辆依法进行处罚，以起到警示作用。
二、关于海伦湾三、四期和财富海景周边道路违停严重的问题，外海街道办事处已上报至江海交警大队违停黑点清单，并于2024年开展专项整治工作，对主要道路增设隔离护栏、禁停标示牌和施划停车位，有效缓解该区域违停问题，取得较明显成效。江海交警大队已新增10名辅警专职处理违停问题，接下来将加强该路段的违停巡查整治，确保道路通畅。
三、江海区2号地块规划一路道路、排水工程项目由工业园集团组织实施，项目西起连海路，南接东升路，全长1200米，道路宽24米。项目总投资约2800万，项目已完成前期工作，并于2019年3月完成公开施工单位招标工作，项目建成后将打通外海连富路至外海派出所路段，但目前因土地征地拆迁未解决及建设资金未得到有效解决等原因，项目已暂停建设。
四、工业园集团经区委区政府的授权，对区内道路路边停车泊位统一开展智慧停车管理。截至目前，区内共有中环广场周边等26条路段2537个泊位进行智慧停车收费管理，按路段的停车周转率区分三类路段进行阶梯收费管理，同时各路段收费类别结合车位周转率数据等进行适当调整，保障路段资源分配根据停车需求变化而变化。路边停车泊位进行收费管理，可有效保障公共资源利用率最大化，进一步缓解区域停车难的问题，逐步引导车辆进行规范停放。
	满意

	07
	关于中路小学北门道路以西与江睦路之间道路增加路灯的建议
	外海街道办事处

区住房城乡建设局


	5月16日，联系代表，表示承办部门十分关注建议，已联系相关职能部门到现场勘察相关情况后再答复。

5月19日，联系代表说明现场勘察相关路段情况。

5月21日，走访代表，说明办理情况。
	经现场勘察，该路段长约300米，大约20支太阳能路灯能覆盖全路段的夜间照明，预计投资6万元。

在该路段增设路灯能有效解决群众日常照明需要，外海街道办事处将积极争取财政资金，并引导更多社会公益资金投入，尽快开展该路段路灯建设。
	满意

	09
	关于连海路灯博会至金环岛路段增设双向红绿灯的建议
	江海交警大队


	6月6日电话联系代表，告知我队工作情况。

6月10日，约见代表，告知我队的工作情况及工作建议。

6月10日，按照代表的意见修改形成回复稿，代表对答复表示满意。
	一是增设安全提示牌。在该路段的入口、弯道、路口等关键位置增设安全提示牌，如“前方路段车流量大，请谨慎驾驶”“注意行人，减速慢行”等，提醒驾驶员提前做好应对准备，提高警惕，谨慎驾驶，从而减少交通事故的发生概率。

二是设置礼让行人指示牌。广大驾驶员在遇到行人过马路时停车让行，强化驾驶员的文明驾驶意识，保障行人的优先通行权，营造安全有序的交通环境。

三是施划反光标识标线。对该路段的现有标识标线进行重新梳理和完善，施划具有反光效果的标识标线。特别是在夜间或恶劣天气条件下，反光标识标线能够清晰地引导驾驶员的视线，确保车辆按照规定的车道行驶，提高道路的辨识度和安全性，有效减少因视线不清导致的交通违法行为和事故发生。
	满意

	10
	关于加强江门市第一实验学校周边道路交通安全管理的建议
	江海交警大队

区教育局

区住房城乡建设局
	5月27日，电话联系代表告知我队的工作情况。

5月29日约见人大代表沟通我队的工作情况及工作计划。

5月29日，按照代表的意见修改形成回复稿，代表对答复表示满意。
	一是在学校门口道路前方路口位置设置限时调头指示牌，时间为下午15时30分至17时30分。

二是在道路绿化带中间设置硬隔离护栏，防止行人随意穿行马路。

三是协调各部门的协同配合。


	满意

	12
	关于加强整治外海旧江睦路乱停乱放车辆的建议
	江海交警大队


	5月27日，电话联系代表告知我队的工作情况。

5月29日约见人大代表沟通我队的工作情况及工作计划。

5月29日，按照代表的意见修改形成回复稿，再次约见代表沟通，代表对答复表示满意。
	一是交警部门与人大代表一同前往外睦路进行现场调研。经实地查看，现外睦路属于街道道路，目前该道路确实存在基础设施不完善的问题，既没有相关的标志标牌，也未施划停车位。根据交通法律法规，交警执法需要明确的法律依据和清晰的道路标识，由于该道路不具备条件，交警部门暂时无法对车辆乱停乱放行为进行处罚。

二是建议路权单位完善设施，通过合理规划停车位和设置标识标志，可以引导车辆有序停放，减少乱停乱放现象，同时也为交警执法提供有力依据。
	满意

	13
	关于加强居民小区噪音整治的建议
	市生态环境局江海分局
外海街道办事处

礼乐街道办事处

江南街道办事处

区住房和城乡建设局

区城市管理综合执法局
市公安局江海分局

	6月3日，与代表进行座谈沟通，征求办理要求等意见。
6月3日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过面商方式征求代表意见，代表对办理答复初稿表示满意。

6月4日，通过电话方式再次致电代表反馈办理情况，代表对办理最终答复表示满意。
	一是加强统筹协调。全面贯彻落实《噪声法》的各项规定，认真组织实施《“十四五”噪声污染防治行动计划》，结合《江门市人民政府办公室关于印发〈江门市贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》部分条款部门职责分工方案〉的通知》（江府办函【2025】56号），进一步完善噪声污染防治政策措施，夯实各部门噪声污染防治监督管理职责，强化江海区噪声污染防治工作协调联动、信息共享，实现部门间更高效协同配合，推动噪声防治工作上新台阶。

二是加强监督执法。加强噪声执法队伍建设，全力提升一线执法队伍专业能力，不断提高执法效能和依法行政水平。将噪声污染防治相关执法活动纳入执法检查计划，创新监管手段和机制，加强便携式噪声监测设备配备使用，依法查处超标排放噪声等违法行为。把群众关注的热点作为监督执法的重点，针对群众反映强烈、信访投诉集中的噪声污染问题，靶向攻坚，迅速核查，全面整改，努力为人民群众营造良好安谧的工作生活环境，注重防范化解社会矛盾，努力做好投诉处理及舆情处置工作。

三是持续强化宣传普法。落实“谁执法谁普法”普法责任制，充分利用各种宣传渠道，广泛开展噪声污染防治法律、法规和政策的宣传教育，重点加强对新修订的《噪声法》的普法宣传。同时，提升公众噪声防治意识，普及噪声危害知识和宣传法规政策。积极推动公众参与，形成人人有责、人人参与、人人受益的社会共管共治氛围。
	满意

	14
	关于规范餐饮行业收费行为的建议
	区市场监督管理局

区发展改革局

区经济促进局

区民政局
	3月26日，通过当面商量方式与陈翠秀代表进行办前沟通。

5月22日，通过电话方式以及当面商量方式与陈翠秀代表进行办中沟通。

5月27日，与陈翠秀代表通过当面商量方式反馈，对办理答复初稿表示满意。

12月4日，与陈代表再次进行沟通，陈代表对后续办理工作表示满意，认为问题已解决。
	根据《广东省定价目录（2023年版）》，餐饮行业中的“茶位费”“餐具消毒费”“服务费”等项目属于市场调节价范畴，由经营者依法自主确定。上述收费未列入政府定价目录，行政管理部门无权直接干预其具体定价或强制要求取消。同时，根据《中华人民共和国价格法》《消费者权益保护法》等相关法律法规，餐饮经营者应当履行明码标价义务，切实保障消费者的知情权与选择权，不得实施强制或变相强制消费行为。

二、为积极回应代表提出的“促进消费、防止外流”的建议，提出了如下措施：通过政策引导与行业倡议，鼓励餐饮企业主动优化收费结构，适当减免茶位费等费用：强化明码标价规范；加强跨部门协同监管；发挥行业协会引导作用，推动餐饮企业转变经营理念。
	满意

	15
	关于放宽村居两委女干部到55周岁才办退休建议
	区委组织部

	办前：在收集整理有关政策要求后，6月2日，与代表进行电话沟通，征求办理要求等意见。

办中：6月3日，与代表进行电话沟通，根据代表提出的意见建议修改答复内容。
办后：6月12日，通过面商方式征求代表意见，代表对办理结果表示满意。
	一是江海区各街道、各村居结合工作实际，综合考虑村居“两委”女干部的个人意愿、身体状况、工作表现以及村居的实际工作需要等情况，对符合条件的年满50周岁村居“两委”女干部的离任年龄按有关政策执行（离任不等同于退休）。
二是大力实施后备力量三年计划，“内培外引”多向储备政治素质高、群众口碑佳、干事能力强、服务意识好、发展潜力大、人选来[image: image1.png]


源广的村级后备干部队伍。

三是主动加强与上级和有关部门的联系沟通，及时掌握最新政策要求，持续强化村居“两委”干部的教育培养和激励保障，为江海区农村干部履职担责争取有利条件，激励干部担当作为。
	满意

	16
	关于加强江海区研发型企业商业秘密保护的建议
	区市场监管局
	3月28日，通过当面商量方式与李锦安代表进行办前沟通。

5月16日，通过电话方式与李锦安代表进行办中沟通。

5月26日，与李锦安代表通过当面商量方式反馈，对办理答复初稿表示满意。
	一是商业秘密保护的必要性及江海区企业商业秘密保护现状。商业秘密保护对企业生存发展至关重要，近年来江海区企业保护意识逐步增强，但保护水平整体仍然参差不齐。

二是加强企业商业秘密保护的工作措施及成效。近年来区市场监管局积极开展商业秘密保护工作，推动企业商业秘密保护意识从数量向质量、从创造向运用转变。同时以江门高新区知识产权运营公共服务中心为依托，有效整合第三方商业秘密服务机构资源，共同培育江海区商业秘密保护标杆示范企业。目前全区商业秘密保护标杆企业数量9家，企业数量和质量均位居江门市前列。

下一步，将全力配合推进全国商业秘密保护创新试点工作，深入完善“黄金内湾商业秘密保护创新工程”先行区制度，开展重点行业对《商业秘密保护规定》、《反不正当竞争法》学习。同时，持续加强企业商业秘密动态跟踪指导，着力提升企业商业秘密保护水平，认定培育更多企业成为江门市商业秘密保护标杆企业行列，为营造良好营商环境作出更大贡献。
	满意

	17
	关于推动高新港“港仓联动”发展的建议
	区经济促进局

区自然资源局

区住房城乡建设局

区企业发展服务中心


	5月30日，与代表进行电话沟通，征求办理要求等意见。

6月3日，邀请代表参加调研座谈会活动。

6月12日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过面商方式征求代表意见，代表对办理答复初稿表示满意。
	一是积极沟通。收到提案后区经济促进局积极与代表联系，并收集有关部门意见，完成书面答复函时后与委员进行了前、中、后三次沟通，代表对答复表示满意。
    二是持续跟进后续工作。区经济促进局将继续持续优化口岸营商环境，加大推广应用“组合港”新模式，加快推动高新港申报各项资质加强资金保障服务。


	满意

	19
	关于重新打造活化原外海文化中心的建议
	区住房城乡建设局

外海街道办事处
	5月13日，联系代表，表示街道十分重视该建议，并已了解相关情况。

6月24日，联系代表，表示该建议已联系相关职能部门跟进。

7月3日，联系代表，告知答复内容，并预约代表填写综合评价表。
	一是分阶段实施。外海街道将根据财政状况和项目优先级，分阶段推进文化中心的改造工作。优先解决建筑安全隐患，如危楼加固、白蚁治理等，确保建筑安全。

二是引入社会资本。积极探索与社会资本合作的模式，通过PPP（公私合营）等方式，吸引企业、文化机构等参与文化中心的改造和运营，减轻财政压力。

三是功能优化与局部改造。在现有条件下，优先对部分区域进行功能优化和局部改造，例如将剧院改造为多功能活动场地，满足居民的文化和体育需求。

四是持续开展文化活动。通过组织各类文化活动，如文化展览、社区演出、非遗传承等，保持文化中心的活力，增强居民的文化参与感。
	满意

	20
	关于加大力度宣传非遗和建设非遗展示区域的建议


	区委宣传部（区文化广电旅游体育局）

	5月9日，与代表进行电话沟通，征求办理要求等意见。

5月27日、5月29日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过座谈会及面商方式征求代表意见，代表对办理答复初稿表示满意。
	区文化广电旅游体育局积极推动非遗保护传承，加大宣传推广力度。截止2025年5月，江海区共有非遗项目22项，其中省级非遗项目1项，市级非遗项目12项，区级非遗项目9项；非遗项目代表性传承人共55名，其中省级代表性传承人1名，市级代表性传承人13名，区级代表性传承人41名。
一是活化闲置空间，联动社会力量打造非遗展示空间。积极与财政部门沟通，设立非遗传承和保护专项工作经费，争取下一步规划建设江海区非遗展示馆。在区文化馆举办“江海奔腾30年”摄影作品展、在龙溪湖阅读中心举办“大江大海大时代——江门市江海区建区30周年档案展”等展览。设立非遗文化公益基地，常态化开展佛装狮艺、外海生恭鲤鱼手作工坊等活动，吸引广大青年群体参与，推动非遗从“档案保护”向“活态传承”转型。联动文旅资源，推动“非遗活化+文旅融合”加强非遗文化宣传。优化礼乐礼联龙舟基地的水上体验、推动龙舟非遗文创，打造集训练、体验、展示于一体的文化地标。

二是深挖非遗资源，多元化宣传推广互动体验。推动非遗研学工作，培养青少年兴趣与认同。今年以来，区文化广电旅游体育局通过联合教育部门共同组织开展非遗进校园、非遗进社区等传承传习活动26场，通过邀请非遗传承人现场讲授、技艺展示，专家课堂讲座等方式，提升学生对非遗文化的热爱，丰富校园文化。搭建传播交流平台，推动非遗事业繁荣发展。积极参加各类大型展览展示活动，组织我区非遗项目参加中国（江门）侨乡华人嘉年华、“文化和自然遗产日”江门主会场暨“非遗匠心·侨都风物”非遗市集、第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会、2025“龙腾江海 巳巳如意”春暖集市、江门市2025年“善行江门·万人健步行”非遗集市等大型展示活动。
	满意

	21
	关于促进江海区非物质文化遗产与文旅深度融合的建议


	区委宣传部（区文化广电旅游体育局）

外海街道办事处

礼乐街道办事处

江南街道办事处
	5月12日，与代表进行电话沟通，征求办理要求等意见（办前、办中沟通）。

5月29日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过座谈会及面商方式征求代表意见，代表对办理答复初稿表示满意。
	区文化广电旅游体育局积极推动非遗保护传承，加大宣传推广力度。截止2025年5月，我区共有非遗项目22项，其中省级非遗项目1项，市级非遗项目12项，区级非遗项目9项；非遗项目代表性传承人共55名，其中省级代表性传承人1名，市级代表性传承人13名，区级代表性传承人41名。近年来，我区积极探索“非遗+文旅”的融合发展模式，通过场景化展示、体验式旅游、产业化开发等方式，让非遗文化焕发新生机。

一是积极推动江海龙舟申报国家级非遗项目。以“江海龙舟”申遗为核心，重塑龙舟文化的时代价值系统推进非遗保护传承。

二是创新非遗展示形式，促进文旅融合。打造沉浸式非遗文化体验场景，升级改造礼联龙舟基地、优化水上体验，打造集训练、体验、展示于一体的文化体验场景。开发系列特色文创产品，如生恭鲤鱼灯笼、礼乐龙舟模型、铜雕手机支架等，推动传统文化与现代消费结合，依托非遗主题市集、非遗墟市等平台，将文创产品转化为文旅消费增长点。

三是深挖非遗特色资源，推动文旅产业高效提升。打造“礼乐文化”非遗主题旅游线路，以江海龙舟为核心IP，举办“龙腾江海闹端阳”文化周活动。开展“助力百千万 网推家乡美”系列直播带货江海专场推介活动，举办2025“龙腾江海 巳巳如意”春暖集市、江门市2025年“善行江门·万人健步行”非遗集市等，推动非遗资源转化为经济新动能，实现“以文促旅、以旅彰文”的高质量发展目标。
	满意

	22
	关于江海区建设一个综合性体育馆的建议


	区委宣传部（区文化广电旅游体育局）
	5月7日，与代表进行电话沟通，征求办理要求等意见。

6月3日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过面商方式征求代表意见。

6月6日，再与代表进行电话沟通，对办理答复初稿表示满意。
	江海区高度重视全民健身工作，在2022年荣获国家级“全民运动健身模范区”光荣称号。建立江海区全民健身工作联席会议制度，形成党委领导、政府负责、部门共同参与的工作格局。

近年来，江海区下大力气解决群众“去哪儿健身”的问题，一是通过改扩建方式建设占地约2.56万平方米的龙溪湖体育公园；二是扩展生态健身步道建设；三是修缮优化现有的场地设施，改“有”为“优”。

长期以来，区文化广电旅游体育局高度重视公共体育场馆的建设规划，并充分借鉴其他市区同类项目建设经验。经综合分析区位条件、资源配置及区域发展需求，鉴于江海区区与蓬江区地缘相近，且蓬江区已建成保利体育中心，该场馆交通便捷、功能完备，能够有效辐射周边区域，若我区重复建设综合性体育馆，可能导致区域体育设施资源冗余，造成财政资金和土地资源浪费。
	满意

	23
	关于七东村桃江片学龄儿童可入读高新一小的建议


	区教育局
	5月15日，区教育局邀请林悦娴等代表到教育局3702会议室召开座谈会，详细了解代表建议的具体情况。

5月27日，区教育局到七东村委员会与林悦娴代表进行洽谈，区教育局就办理情况向代表进行汇报进度。

6月4日，与林悦娴代表电话联系办后情况。林代表对区教育局的办理情况表示满意。
	根据国家、省、市相关规定，江海区每年公办小学一年级户籍新生招生地段划分都遵循一定的原则，即每所公办小学根据当年入学适龄儿童人数、学校分布、所在社区、招生规模、交通状况等因素，按照确保公平和就近入学原则划分招生地段，划定地段后，招生地段需在一段时期内保持相对稳定。由于江海区高新第一小学于2024年正式投入使用，当年已完成地段划分，将保持地段在一段时间内相对稳定。代表们提出的桃江片区是外海街道七东村的一个片区，并不是划分地段定义的“村（居）”，不能独立出来成为一个地段。对代表们提出的“村民接送子女不便”等困难，区教育局与七东村村委会进行了对接，经过协商，可由村委会收集桃江片区户籍居民接送不便的特殊个案，再由区教育局研判，并结合学位情况进行统筹安排，尽量做到方便村民接送子女上放学。

下一步，区教育局将进一步优化教育资源配置，稳步推进全区义务教育阶段招生工作。
	满意

	24
	关于健全中小学生心理健康干预机构的建议


	区教育局

区卫生健康局
	4月30日，与汤惠霞代表进行电话沟通，征求办理要求等意见。

5月18日，邀请汤惠霞代表到江海区外海中学实地调研活动。

6月5日，通过面商方式征求汤惠霞代表意见。汤惠霞代表对办理答复表示满意。
	一是常态化开展心理健康大筛查工作，全区34所中小学每学期初均开展学生心理健康测评，学校专兼职教师对测评数据进行科学分析。
二是加强危机识别干预工作,对重点学生实施“一人一策”，按照《特殊学生一对一帮扶方案》，安排专人教育疏导及危机防范。
三是加强心理教师的专业培训，持续实施中小学教师心理健康教育素质提升工程。组织全区专兼职心理教师参加《江门市中小学心理危机干预专题培训》等市、区级心理健康专题培训30余场。

四是积极协调卫健等部门，共同推进江海区心理疾病诊疗机构建设。加强对社会心理治疗资源的整合和管理，鼓励和支持社会力量参与青少年儿童心理咨询服务。

五是丰富心理健康多元化就诊咨询服务，为青少年开通“绿色通道”。

六是加强青少年心理健康教育宣传工作，提升社会关注度。

七是大力发挥家校社协同育人功能，设置多元家长课堂，提高家庭教育质量。
	满意

	25
	关于村集体物业降价操作程序简化的建议
	区农业农村水利局

外海街道办事处
礼乐街道办事处
江南街道办事处
区发展改革局
	5月27日，与代表进行电话沟通，征求办理要求等意见。

5月30日，邀请代表到外海街道麻三村委会参加现场座谈交流。

6月5日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过电话联系征求代表意见，代表对办理答复表示满意。

12月29日，通过电话方式与李长美代表再次进行联系沟通，向李代表汇报建议后续办理情况，李代表认可办理结果，认为问题已整改。
	按照区委区政府关于加强农村集体“三资”管理工作的要求，区农业农村水利局持续加强农村集体资源资产交易管理，充分借鉴深圳、珠海等地区“三资”管理先进经验，结合本地实际，进一步健全完善交易管理办法，2025年4月印发《江门市江海区农村集体资产交易管理办法（试行）》，指导各街道加强交易项目立项审批，规范资源资产交易行为。自收到代表们提出的集体物业降价操作程序简化建议后，区农业农村水利局通过组织各街道“三资”办座谈交流、实地调研、电话沟通等方式，积极听取基层实操建议，抓紧研究制定《江门市江海区农村集体资产交易管理工作指南》（已于2025年6月印发），对资产交易程序的细节、交易规则等作出规定，确保工作指南的实用性和可行性。同时，数字化赋能资源资产交易管理提质增效，完善优化江海区农村产权流转管理服务平台，以“互联网+”创新为突破口，推广应用“江海三资”小程序，按照“应上尽上”原则，扎实推进资源资产网上交易，提高交易透明度和公平性、公正性，促进农村集体资源资产保值增值。另外，探索建立竞投人负面清单，强化审查，切实维护农村集体资源资产经营效益。
	满意

	26
	关于增加老人活动场所的建议
	区民政局

区住房城乡建设局

	3月18日，与代表进行电话沟通，征求办理要求等意见。

5月26日，邀请代表到外海长者饭堂参加实地调研活动。

6月2日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过面商方式征求代表意见，代表对办理答复初稿表示满意。
	一是借助道路、建筑等命名，积极传播江海文化。
二是聚焦养老服务基础设施建设，积极统筹各街道盘活存量资源，将外海街道旧派出所、礼乐街道党群服务中心1-2楼等现有场地纳入居家养老服务体系规划，重点布局医养康养、社区饭堂等功能场景。
三是以街道级综合养老服务中心为依托，通过引入专业机构运营的模式，为辖区老年人打造“一站式”综合养老服务体系，涵盖智慧养老、文娱康乐、老年大学、日间托养、康复理疗、长者食堂、上门服务等多元化服务内容，重点为周边老年人提供文化娱乐、互助交流平台。
	满意

	27
	关于调整江海区高中教师加班课时费标准的建议


	区教育局

区财政局
	5月16日，与汤惠霞代表进行电话沟通，征求办理要求等意见。

5月21日，根据与汤惠霞代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过面商方式征求汤惠霞代表意见。汤代表对办理答复初稿表示满意。

6月5日，与汤惠霞代表电话联系办后情况。汤代表对区教育局的办理情况表示满意。
	一是持续密切关注上级相关政策动态，严格按照有关规定和工作部署，积极推动教师工资待遇优化工作。
二是建立健全沟通反馈机制，及时向代表通报工作进展情况，确保工作透明、高效推进。
	满意

	28
	关于推进礼睦路向东村连接睦洲段扩建工程的建议
	区住房城乡建设局

礼乐街道办事处
	6月5日，与代表通过粤政易进行沟通，征求办理要求等意见。

6月6日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并征求代表的意见，代表表示满意。

6月9日，针对提案办理结果，与代表进行沟通，代表对办理工作和办理结果表示基本满意。
	一、持续关注礼睦路（江珠高速-蕃薯冲桥）扩建工程，2021年委托第三方单位开展可行性研究报告编制工作。2022年3月完成编制并立项。项目起点接现状东民路， 终点接番薯冲桥，路线全长约 3.6 公里，道路等级为城市次干路，标准路段为双向四车道，增设非机动车道和人行道，设计速度为 30km/h，采用水泥混凝土路面，标准路基宽度为 24 米。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、管线工程、交通工程、照明工程、 绿化工程等。项目总投资1.9亿元，其中征地拆迁费用初估为3100万元。项目附近的主要用地为村庄和农业用地，本项目合计用地约130 亩，其中需征地26.7亩，拆迁面积1904平方米，迁改管线包括电力、燃气等。

二、近年来，区住房城乡建设局积极筹集礼睦路扩建工程资金，由于减税降费、土地市场交易低迷、收入放缓的大环境下，我区财政收支矛盾十分突出，财政运转极度困难，当前财政紧平衡状态将持续存在，有限的财力须保障“三保”项目的情况下，只能申请纳入国债、专项债项目，2025年已申请将该项目纳入专项债，但未能通过。

三、为了推动我区百县千镇万村高质量发展，提升区间互联互通的水平，区住房城乡建设局将充分发挥区重点交通项目建设指挥部办公室作用，做好统筹工作，今年已向上级争取了交通建设项目设计帮扶，计划开展礼睦路改扩建工程初步设计等前期工作，同步积极谋划筹措资金，争取礼睦路改扩建工程能早日动工，完善高新区交通骨架路网，提升交通内联外畅水平，充分发挥交通区位优势，改善群众出行状况，助力江门大型产业集聚区建设。
	满意

	29
	关于扩宽五邑路接驳南山高速出入口路段的建议
	区住房城乡建设局

礼乐街道办事处
	6月5日，与代表通过粤政易进行了沟通，征求办理要求等意见。

6月6日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并征求代表的意见，代表表示满意。

6月9日，针对提案办理结果，与代表当面商量，代表对办理工作和办理结果表示基本满意。

12月19日，再次通过电话方式与代表进行沟通，马锦德代表对办理结果表示满意，问题已解决。
	一、五邑路扩建工程由市公路事务中心实施，于2022年完工通车，近期暂无扩建的意向。受宏观经济环境影响，市、区两级财政运转比较困难，国家发改委最新地方政府专项债券投向领域清单中，城市道路改造类项目需满足"纳入国家重大战略规划"等前置条件。在没有国债或专项债等资金支持的情况下，该处近期实施快速化改造的可能性较低。

二、有效缓解南山收费站入口交通拥堵问题，畅通企业和群众出行，此前由分管区领导带队到广中江高速公路管理处商谈，将出口一条车道调整为潮汐车道的事宜，管理处的意见因高速公路出口必须保持畅通，不能存在较长时间车辆排队滞塞情况，须预留车道应急突发情况，不同意调整出口车道。江海区已于今年5月15日向市交通运输局提出以下优化建议：一是在收费站入口第3车道增加称重系统,加快货车通过效率；二是扩宽入口车道。经了解，南粤广中江高速公路有限公司已同意扩宽南山高速收费站入口，目前在开展前期工作。

三、为了推动我区高质量发展，提升区间互联互通的水平，区住房城乡建设局将充分发挥区重点交通项目建设指挥部办公室作用，做好统筹工作，完善高新区交通骨架路网，提升交通内联外畅水平，充分发挥交通区位优势，改善群众出行状况，助力江门大型产业集聚区建设。
	满意

	33
	关于尽快完善和加强公共体育场地安全管理的建议


	区委宣传部（区文化旅游体育局）
外海街道办事处
城市管理综合执法局


	5月20日，与代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过电话联系征求代表意见。

6月3日，与代表再次进行电话沟通确认回复内容。

6月10日，组织人员前往区总工会与代表关于尽快完善和加强公共体育场地安全管理的建议面对面交流，代表对回复表示满意。

12月10日，再次与马锦德代表进行沟通，马代表对办理结果表示满意，认为问题已解决。
	一、江海区始终将全民健身工作视为促进区域发展、改善民生的重要举措，2022 年成功获评国家级 “全民运动健身模范区”。为推动全民健身工作有序开展，我区建立了江海区全民健身工作联席会议制度，构建起党委领导、政府负责、部门协同参与的良好工作格局。在体育场地建设方面，我区通过多种方式拓展健身空间，改扩建龙溪湖体育公园。充分利用居民小区闲置用地及高架桥下空间，“见缝插针” 式建设和提升健身场地，累计新建儿童篮球场、市民足球场、灯光篮球场 57 个，新增全民健身路径近百套，切实满足群众就近健身需求。

二、长期以来，区文化旅游体育局高度重视公共体育场所安全管理，多措并举筑牢安全防线。一是完善器材管理制度，建立健全体育器材管理台账，对辖区内体育器材的数量、型号、安装位置、购置时间、使用状态等信息实施动态化登记管理，确保器材全生命周期可追溯，为安全管理奠定坚实基础；二是强化隐患排查整治，联合属地街道建立常态化巡查机制，采用 “月度抽检 + 季度全覆盖” 的模式开展安全隐患排查，重点检查器材稳固性、部件磨损、防锈防腐等关键情况，对排查发现的问题立即整改，并同步建立整改台账，形成闭环管理，全力保障群众健身安全；三是，优化场所安全防护：针对室外开放的公共体育场所，在入口处合理增设石墩、花坛等物理隔离设施，科学规划人车分流路径，有效防范车辆误入健身区域，进一步提升群众健身环境的安全性。
	满意

	34
	关于向东村三益围工业用地高压线迁改的建议
	江海供电局

礼乐街道办事处


	2025年3月21日联系区荣春代表了解情况，并约定时间到现场进行初步勘查。

2025年3月24日与区荣春代表到现场进行初步勘查，确定需求迁改线路，该地块有部分线路段已纳入主网迁改项目中，约定联合礼乐街道办和村委继续沟通确定迁改申请事宜。

2025年3月31日与礼乐街道办和向东村委会商，由礼乐街道办确定迁改申请方，之后礼乐街道办反馈该迁改项目投资过大且后续线路路径上还有其他地块暂未征收，暂定推迟启动该项目。
	江海供电局积极联系礼乐街道及向东村委了解该地块的迁改需求，已收到礼乐街道一份迁改需求申请，涉及该局管辖的110kV广兴站10kV 广沙线丰盛支线#40 杆至东九河公用台变段、110kV广兴站10kV广沙线丰盛支线#43杆至三益围公用箱变段等相关电力线路及设施，该迁改项目已通过可行性研究报告评审，现待礼乐街道推进实施。项目实施后，产业园地块上仍存有3基110kV杆塔及相关线路，如礼乐街道及向东村委仍有迁改需求，按照“谁申请谁出资，后建服从先建”的原则要求，江海供电局将积极协助办理相关手续，以加快推进迁改项目的有序实施。
	满意

	35
	关于将礼乐中学南侧地块调整为教育发展用地的建议
	区自然资源局

区教育局


	5月26日，与李志浩代表进行了当面沟通，征求其对建议的办理要求等意见。

5月30日，根据与李志浩代表对建议的办理要求撰写答复意见初稿，并通过当面沟通的方式征求其对答复意见的意见建议。

5月30日，与李志浩代表通过座谈方式将修改完善的答复意见再次征求其意见建议，李志浩代表对答复意见表示满意。
	一是根据现行控规，礼乐中学南侧地块现为居住用地。
二是经研究，随着经济与人口的发展，有必要进一步增加教育用地，预留该地块为礼乐中学的扩建用地。
三是根据《江门市自然资源局关于优化江门市市区详细规划修改编制审查工作流程的通知》要求，控制性详细规划修改需组织编制规划修改必要性论证和规划修改方案，并逐级上报至市政府审批。接下来，区自然资源局将积极配合跟进片区控制性详细规划的调整工作。
	满意

	38
	关于加强校园周边流动小吃摊整治的建议
	区城市管理综合执法局

外海街道办事处

礼乐街道办事处

江南街道办事处
区教育局

区市场监管局
	5月8日，通过电话方式与李艳红代表进行办前沟通。

5月22日，通过电话方式与李艳红代表进行办中沟通。

5月28日，通过当面商量征求李艳红代表办后答复件意见。


	一是城管部门已牵头制定《江门高新区（江海区）便民服务疏导区（点）设置和管理工作方案》，坚持“科学划定、合理布局、安全有序、属地管理”的总体原则，优化营商环境，推动消费业态提质扩容，提升城市管理服务能级，增加“城市烟火气息”。同时明确城管、市场监督、属地街道、经营者等相关部门、单位职责，形成齐抓共管合力，规范设摊经营管理，优化市容环境秩序。目前全区已建成13个便民疏导点，引导全区80%摊贩进驻。

二是根据《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》的相关规定，街道办事处引导流动摊贩办理《食品摊贩信息登记卡》，并定期将登记信息同步至市场监管部门。市场监管部门对疏导区内合规经营的摊贩，依法履行食品安全监管职责，通过巡查、抽查等方式狠抓执法监督，重点核查登记信息公示、健康证持证及原料追溯情况，避免发生食品安全问题。

三是加大巡查力度，强化严格管理。区城市管理综合执法局和街道已将校园周边流动摊贩巡查工作融入日常巡查工作机制中，并着重加强管控力度。加大日常巡查频次，每日安排执法人员进行巡查管控，特别是在上学、放学等高峰时段，安排巡查人员定点值守，及时劝导违规经营的流动摊贩到便民疏导点进行合法摆卖，营造高压巡查和劝导态势。

四是部门联动，增强执法力度。区城市管理综合执法局多次联合属地街道以疏堵结合为主开展联合整治行动，对校园周边流动摊贩占道经营和影响交通等违法行为实施长效管控。在联合整治行动中，执法人员严格落实“首次教育、二次警告、三次处罚”的工作方式，通过解释、劝导等有序引导摊贩至临时摆卖点经营，逐步规范流动摊贩的经营行为。截至目前，开展联合行动12次，取缔流动摊贩约98宗次，切实维护该处市容秩序。
五是加强宣传教育，提高食品安全意识。区教育局督促全区中小学（幼儿园）在进行食品安全教育方面都有向学生宣传在路边摊或无证摊贩处购买食品可能带来的健康风险，同时教育学生选择正规渠道购买食品。学校会定期通过普及食品安全知识、培养正确的消费观念、加强自我保护意识、开展案例分析与警示教育以及家校合作与社区参与等措施的实施，可以有效提高学生的食品安全意识和自我保护能力。
	满意

	41
	关于尽快落实征地补偿款的建议
	区自然资源局

区财政局

礼乐街道办事处
	5月15日，通过电话方式与曾福旺代表沟通，征求其对建议的答复要求。

5月28日，通过线上粤政易方式与代表进行交流，并将草拟的答复意见初稿征求其意见建议。

5月29日，根据曾福旺代表提出的意见建议，将答复意见进行修改完善，并通过座谈交流的方式将修改完善后的答复意见再次征求其意见。曾福旺代表对答复意见表示认同。
	一是积极与财政等相关部门加强沟通，大力争取专项债券资金用于土地收储。与此同时，统筹整合各类资源，多渠道筹措资金，为土地征收、收储工作提供坚实的财政资金保障。

二是积极与市自然资源局沟通汇报，及时了解最新政策动态，争取在用地指标、审批流程等方面得到上级的支持。

三是建立征地工作台账，对每个征地项目的进度、存在问题等进行实时跟踪和管理，及时解决工作中出现的问题，确保征地项目按计划顺利推进。
	满意

	42
	关于妥善解决农村集体历史遗留用地问题，推动“百千万工程”高质量发展的建议
	区自然资源局

外海街道办事处
礼乐街道办事处
江南街道办事处
区“百千万”工程指挥办

	5月28日，与区锦豪代表进行了电话沟通，征求其对建议办理要求等意见。

5月29日，通过座谈方式将草拟的答复意见初稿征求区锦豪代表意见。

5月29日，通过座谈方式，将修改完善后答复意见再次征求区锦豪代表意见，其对答复意见表示满意。
	区自然资源局将通过“三旧”改造等措施继续加强农村集体历史遗留用地处置，共同推动我区农村集体历史遗留用地问题的妥善解决和“百千万工程”的高质量发展。

一是鼓励权属明晰、2009年前建成的存量用地项目，按照国土空间规划实施"三旧"改造或村级工业园升级改造。

二是通过用地手续补办、历史遗留问题化解等政策工具，推动土地合规建设。

三是建立土地资源价值转化机制，培育特色产业集群，形成"改造-增值-发展"的良性循环，全面激活乡村发展动能，助力区域高质量发展。

此外，大力推进存量工业用地升级改造。为进一步推进我区存量工业用地升级改造，出台《江门高新区（江海区）工业类用地升级改造的实施意见》、《江门市江海区村级工业园升级改造实施意见》，在相关文件政策的指导下，当前我区工业园升级改造工作正有序开展。
	满意

	43
	关于加强动态排摸及时主动解决重点企业发展瓶颈问题的建议
	区企业发展服务中心外海街道办事处

礼乐街道办事处

江南街道办事处

区经济促进局

区投资促进中心


	5月29日，与代表进行电话沟通，征求办理要求等意见。

6月5日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过线上形式方式征求代表意见，代表对办理答复初稿修改意见。

6月5日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过面商方式再次征求意见，代表对办理答复终稿表示满意。
	一是坚持招商引资“头号”工程。大力开展招商工作，选优配强招商队伍，进一步增强了招商引资、产业促进等工作。加强招商投资推介，主要领导带队深圳、广州、中山、顺德等大湾区等地，推介我区区位、产业优势和发展机遇，谋求共赢发展。前往深圳国际LED展、广州SPS装备展等多个展览会开展招商工作，摸排企业投资意向。加强“以商引商”，强化“政企联动”。主要领导带队外出招商考察了力合科创等创投企业、向蜜鸟网络科技（深圳）等酒店产业链企业并组织辖区重点企业到应急产业园和建区30周年档案展，增强企业发展信心，吸引上下游产业链投资兴业。

二是建立暖企安商机制。成立江海区企业发展服务中心，始终以企业实际需求为立足点，做到服务先行、精准赋能。建立企业服务专员制度，区委区政府主要领导担任首席企业服务员，区四套班子成员、全区单位“一把手”和业务分管领导担任企业服务专员，实现企业诉求 1 个工作日内响应转办、简易诉求 1 个工作日办结。制定《江门高新区（江海区）亿元以上工商企业、重点在建产业项目服务行动方案》，建立领导挂钩服务企业机制，按照“无事不扰、有事必应”的工作原则，开展企业安商服务工作。制定《江海区企业调研服务实施方案——企业“宁静”服务计划》，减少重复、多头调研现象，减轻企业负担。成立工作专班，确保建设过程每一环节、每一时段都有人抓、有人管，企业困难问题有人解答，推动项目加快建设。

三是为企业输送“保姆式”服务。加强政企交流。区企业发展服务中心已成功举办惠企活动14场，服务企业约220家次，主题涵盖产业链对接、融资对接、技术交流等。创新推出“企业点单·企服上菜”模式，整合多部门资源打造“服务中央厨房”，提供数字化转型、法律咨询等5大领域78项精准服务，实施首月即有10余家企业下单、培训超200人次。深化数字赋能。区政务和数据局充分利用粤商通中小微企业诉求平台、江门市中小型企业服务平台等，安排专人跟踪，限时高效解决企业提出诉求。开展人才对接。区企业发展服务中心、区人力资源社会保障局邀请江门职业技术学院及辖区龙头企业，通过实地参观、座谈研讨、协议签署及访企研学等形式，推动政校企三方深度对接。
	满意

	44
	关于加强稳定和提升我区医疗队伍的建议
	区卫生健康局

区委组织部

区委编办

区发展改革局
区财政局

区住房城乡建设局
市医保局江海分局

	5月8日，与马锦德代表进行了电话沟通，征求办理要求等意见。

6月2日，根据与马锦德代表沟通情况撰写答复意见稿。

6月5日，与马锦德代表通过当面商量方式反馈，对办理答复初稿表示满意。

12月11日，与马锦德代表再次通过上门面谈方式进行沟通，代表认为建议涉及的问题已解决，对办理结果表示满意。
	一是打牢发展基础，江南中心异地重建工程已顺利竣工并于6月23日正式启用。持续推进“放管服”改革，优化项目审批流程，做好医疗卫生事业发展硬件保障。区财政局落实基本公共卫生服务财政补助，助推公立医院综合改革和医联体深入建设；对基层医疗卫生机构实行公益一类保障，公益二类管理，保障基层医疗机构队伍稳定性。

二是加强队伍建设，区卫生健康局联合区委组织部、区委编办等部门积极开展医疗卫生系统事业单位人员公开招聘，通过组织参加广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生、广东省事业单位集中公开招聘高层次和急需紧缺人才、发动医疗单位开展自主招聘等方式加强人才引进。同时，加强与深圳、广州等前沿地区的交流互动，汲取先进经验，全面提升人才队伍在中医药服务、VTE防治、医养结合等领域的专业能力，以及医联体管理的精细化水平。

三是提升发展能力，深入开展医联体建设调研，携手中山大学合作项目提升调研质量；优化医联体联席会议机制，与总院共谋专科共建发展路径，实施专科建设攻坚行动，创新总院专科主任直管分院共建模式，建立联合门诊、联合病房；编制医院优化运营方案，出台医联体绩效考核方案，联合组织、财政、医保等部门推进公立医院薪酬制度改革、医疗服务价格改革、医保支付方式改革，激发医疗机构发展新动力。
	满意

	45
	关于加强城乡 “三线” 整治工作的建议
	区经济促进局

外海街道办事处

礼乐街道办事处

江南街道办事处

区委宣传部（区文化广电旅游体育局）

区发展改革局

区财政局

区自然资源局

区住房城乡建设局

区农业农村水利局

区城市管理综合执法局

江海供电局

江海消防大队

区“百千万”工程指挥办
	5月6日，与关仲霞代表进行电话沟通，对办理的内容进行办前沟通。
5月29日，针对办理的内容再次进行沟通。
6月3日，将综合有关职能部门意见答复发给代表查看，代表表示满意。
	一是积极采取措施，加强对“三线”乱拉乱接乱搭问题进行整治，切实消除安全隐患，提升城乡环境品质。

二是积极统筹开展“三线”整治工作，制定并落实整治方案，督促各街道按片区完成重点整治项目工作；沟通电信、移动、联通、广电等部门，积极协调解决各社区“三线”整治问题。

三是按照“条块结合、标本兼治”的要求以及“政府主导、社会参与，规划先行、分类实施，共同协作、通力配合，先通后剪、高效推进，建管并重、标本兼治”的基本原则，推进全区“三线”整治工作。
	满意

	46
	关于加快滘头中心路与胜利南路交汇处增设右转专用道规划建设的建议
	江南街道办事处

区住房城乡建设局

区城市管理综合执法局

江海交警大队


	4月28日，邀请代表到滘头中心路与胜利南路交汇处，了解建议背景和真实想法。

5月14日，针对代表前期提出建议，与代表电话沟通建议办理情况，增强建议办理实效。
5月20日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过面商方式征求代表意见，代表对办理答复初稿表示满意。
	一是精准对接诉求。邀请代表调研，深入了解增设右转专用道的具体需求和周边交通现状，确保办理方向贴合实际。

二是高效沟通共识。通过电话反馈办理进展，与代表充分交流，形成符合诉求的答复意见，获代表认可。

三是分类推进落实。对具备条件的路段，江南街道办事处已联合交警部门优化交通组织、施划右转专用道；对滘头中心路，将持续配合规划、交通部门开展右转车道前期调研，待条件成熟后及时完善配套交通设施。
	满意

	47
	关于加强禁止未成年人骑行电动车管理的建议
	江海交警大队

外海街道办事处

礼乐街道办事处

江南街道办事处

区教育局

区住房城乡建设局
	5月27日，电话联系代表告知我队的工作情况，

5月29日约见人大代表沟通我队的工作情况及工作计划。

5月29日，按照代表的意见修改形成回复稿，代表对答复表示满意。
	一是加强交通安全宣传。交警部门联合街道、教育、城管等相关部门定期走进江海辖区中小学校开展交通安全知识讲座，通过生动形象的案例分析、播放交通安全教育片等形式，向在校学生详细讲解骑乘电动自行车的交通安全知识，让学生深刻认识到违规骑行的严重危害。

二是开展整治专项行动。针对未成年人骑行电动自行车、参与飙车等违法行为，交警部门联合街道、教育、城管、交通运输等部门在校园周边、主要道路交叉口等重点区域和上下学高峰时段，开展专项整治行动。一旦发现未成年人骑行电动自行车违法行为，立即予以制止，并严格按照相关法律法规进行严肃查处。对于无证驾驶电动自行车的未成年人，依法予以暂扣车辆处理。
	满意

	48
	关于富田经济社和横坑经济社新增消防栓的建议
	江南街道办事处

区住房城乡建设局
	4月17日，与代表进行电话沟通，征求办理要求等意见。

4月28日，邀请代表到富田经济社和横坑经济社实地沟通交流建议推动情况。

5月5日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过面商方式征求代表意见，代表对办理答复初稿表示满意。
	一是对接诉求定方向。与代表沟通明确办理要求，实地走访了解消防设施缺失落后问题的具体情况，结合代表意见形成答复思路，获代表认可。

二是多措并举筹资金。针对改造资金缺口大的问题，一方面历年将该项目列入专项债券、国债等专项资金申报名单，争取上级支持；另一方面积极协调水务公司，争取减免报装、管网开口等费用，降低工程成本；今年已将项目列入2025年度民生实事计划，初步争取了20万元区级财政启动资金。

三是分步推进抓落实。经实地勘察和专业评估，已完成消防栓网络、供水增压系统等改造方案编制，正与横坑村沟通方案实施，争取年内完成横坑村管网铺设；田心里、田良里和富华里的消防管网改造，将继续通过其他资金扶持计划推动。

四是同步保障保安全。改造期间，街道消防部门将持续开展该区域消防安全隐患排查和宣传教育工作，确保辖区消防形势稳定。
	满意

	49
	关于建设我区校园中央厨房的建议


	区教育局
	5月21日，与郑淑贤代表进行电话沟通，征求办理要求等意见。

5月22日，根据与郑淑贤代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过面商方式征求郑代表意见。郑代表对办理答复初稿表示满意。

6月5日，与郑淑贤代表电话联系办后情况，郑代表对区教育局的办理情况表示满意。
	一是区教育局将持续密切关注上级相关政策动态，严格按照上级规定和相关工作部署，稳步推进“校园餐”供餐优化工作。
二是建立健全沟通反馈机制，及时向代表通报工作进展情况，确保工作透明、高效推进。
	满意

	51
	关于普及中小学生性教育知识建议


	区教育局

外海街道办事处

礼乐街道办事处

江南街道办事处
	5月14日，与郑瑞丽代表进行电话沟通，征求办理要求等意见。

5月18日，邀请郑瑞丽代表到礼乐中学实地调研。

6月5日，通过面商方式征求郑瑞丽代表的意见。郑代表对办理答复表示满意。
	一是强化家庭引导。区教育局联合区民政局成立40人家庭教育讲师团，计划开展含性教育的10场讲座；通过家长学校等多形式引导家长树立正确观念，会同卫健部门推送教育资料，助力家庭科学开展性教育。

二是推进学校教育。将性教育融入相关课程，后续将规范内容并编写校本教材；把性教育培训纳入教师继续教育，创新教学形式，通过主题讲座、宣传展板等普及知识。

三是深化社会协同。联合区卫生健康局开展青春健康教育 “四进” 活动，覆盖800余名学生；推进 HPV疫苗接种，2023 年合计接种2745次，2024 年初女生意愿接种率72.6%；联动妇联、公安等部门形成育人合力。
	满意

	52
	关于在金瓯路增设人行天桥的建议
	区住房城乡建设局

江南街道办事处
	6月5日，与代表通过粤政易进行沟通，征求办理要求等意见。

6月6日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并征求代表的意见，代表表示满意。

6月16日，代表对答复表示满意。
	一、我区已组织相关部门、设计单位到金瓯路现场进行调研，研究建设人行天桥的可行性及必要性。目前已形成初步方案，方案将天桥设置在景贤小学路口，为学生及居民提供安全舒适的过街通道。天桥距离金瓯路与东海路平交口230m，释放平交口通行压力，提高金瓯路及东海路交通通行能力。方案结合金瓯路现状及规划横断面情况，设置天桥全长为76.8m，桥面净空3m，上部结构采用钢桁架，其布跨为5.05+2x33.35+5.05m，下部结构为柱式墩，在桥梁两侧设置梯道落地，并设置无障碍电梯。方案估算总投资约1620万元，估算建安费约为1350万元。

二、由于人行天桥建设成本较高，我区财政较为紧张，建议近期由属地街道、教育部门、宣传部门增加宣传引导群众经由斑马线横穿马路，减少安全隐患。下一步，待建设资金统筹落实后，区住房城乡建设局将结合职能，会同相关部门加快推进天桥建设，力争消除安全隐患，创造良好出行环境。
	满意

	53
	关于整治江海区车辆乱停乱放的建议
	江海交警大队

外海街道办事处
礼乐街道办事处
江南街道办事处

区委宣传部（区文化广电旅游体育局）
区住房和城乡建设局

区城市管理综合执法局
	5月27日，电话联系代表告知我队的工作情况，

5月29日，电话联系人大代表沟通我队的工作情况及工作计划。

5月29日，按照代表的意见修改形成回复稿，代表对答复表示满意。
	一是科学规划提高道路通行率，增加停车位供给。江海交警大队已对江南街道蓬苑社区（江海广场商业圈周边）、外海街道利亨社区（老旧小区）、万达广场（商业圈）周边进行了微循环改造，实施单向通行，路边增设停车位，有效缓解老旧社区商业圈停车需求，提高道路通行能力，减少交通事故。对江海景贤小学上下学高峰期实施限时段单向行驶，外海中心小学放学高峰期学校门口路段实施汽车和摩电分离通行措施，有效提高道路通行能力。

二是进一步优化警力部署，提高重点路段、重点时段的巡逻频次。

三是完善道路交通设施。开展常态化交通隐患巡查工作，对辖区内的交通标志标线进行全面排查和梳理，及时更新、完善模糊不清、损坏缺失的交通标志标线。截至目前，对江海辖区已完成63处交通标志标线优化工作，进一步规范了道路交通秩序。
四是加强交通安全宣传教育以 “文明停车，规范出行”为主题，组织开展形式多样的交通安全宣传活动。
	满意

	54
	关于缓解校园周边停车难行车难问题的建议


	区教育局

外海街道办事处
礼乐街道办事处
江南街道办事处

区自然资源局

区住房城乡建设局

区城市管理综合执法局

市公安局江海分局
江海交警大队
	4月30日，邀请蒋恒代表到十一中参加实地调研活动。

5月24日，根据与蒋恒代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过面商方式征求代表意见，蒋代表对办理答复初稿表示满意。

6月10日，与蒋恒代表电话联系办后情况，代表对区教育局的办理情况表示满意。
	一是优化停车设施：推进政府投资项目，新增公共停车位。各街道配合交警整治违停，应划尽划停车位，并重点清理校园周边违规停车，组织志愿者疏导交通，保障消防通道畅通，缓解“停车难”问题。

二是改善行车环境：推进道路建设，如NS一路已通车，缓解学校周边高峰压力。同时推进新建道路工程，优化通行选择。主干道增设人行天桥，实现人车分流，减少拥堵，保障安全。

三是强化交通管理：各校落实“一校一策”，设置“护学岗”疏导交通。公安部门在高峰时段加强执勤，实施“三见”机制。部分学校实行限时单向通行等管制措施。加强共享单车停放管理，整治校园周边占道经营，规范市容秩序。

四是倡导绿色出行：通过宣传引导错峰接送，鼓励定制公交、共享校车等服务，减少私家车使用，缓解交通压力。

五是创新接送模式：推广即停即走措施，设置专用区域，提高车辆周转效率。实行分时段上下学，分散车流，避免集中拥堵。
	满意

	55
	关于部署DeepSeek系统提高政务工作效率的建议
	区政务和数据局

外海街道办事处

礼乐街道办事处

江南街道办事处
	5月13日，与林朝晖委员进行了电话沟通，针对建议中提及的五点意见进行了初步沟通，明确了初步办理措施和目标。

5月26日，与林朝晖委员以电话方式对建议进行沟通，综合各会办单位情况，向委员讲述江海区当前政务AI的建设情况，并针对建议给予答复，提出下一步的工作措施。委员对本次提案的答复情况表示满意。

6月5日，根据与林朝晖委员沟通的情况撰写答复意见，并通过当面沟通的方式征求委员对建议的办理进度和答复情况，委员均表示满意。
	一是创新部署平台，打造县域标杆。我区积极探索人工智能前沿技术在政务服务领域的创新应用，结合赴深圳龙岗智慧中心调研学习经验，成功在本地信创化环境下部署DeepSeek-R1大模型平台，成为江门市首个在信创环境实现DeepSeek平台本地化部署的县级区域。

二是推出政务助手，提升办公质效。在本地国产化信创环境下部署DeepSeek大模型，赋能江海区办公自动化系统，构建“6+12”政务AI助手体系，开发公文摘要、智能创作、公文纠错等6项核心功能，大幅度减轻工作人员公文写作负担，有效提高政务办公效率，具有开创性意义。

三是开展专题培训，强化应用能力。为加快政务AI的部署应用，我区积极开展政务AI培训工作，有效提高了政务工作人员运用AI的能力。截至目前，已合共开展3场政务AI培训会。

四是创新推出AI政务，提升服务水平。全市率先推出AI“智能办”服务，政务服务事项通过移动终端实现提交申请，让群众随时随地都能享受到便捷的政务服务，实现群众办事“少填少报、智能校验、快速办理”，切实提升智慧政务服务水平。

五是统筹部门需求，深化技术应用。为加快推进全区政务信息化系统智能化转型，充分发挥AI技术在政务领域的作用，我区建立常态化需求收集机制，持续收集各部门新建政务信息化系统对于AI方面的需求。

六是完善安全体系，保障稳定运行。为确保政务服务场景中的数据安全和业务的稳定性，我区采取多项措施强化DeepSeek平台安全性建设，确保政务应用高效可靠运行。
	满意

	56
	关于开展白水带公园云道延伸建设及文旅资源整合的建议


	区委宣传部（区文化广电旅游体育局）
外海街道办事处
礼乐街道办事处
江南街道办事处
区发展改革局

区自然资源局

区住房城乡建设局

区应急管理局

区城市管理综合执法局


	4月15日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并通过座谈会及面商方式征求代表意见。

5月12日，与代表进行电话沟通，征求办理要求等意见。

5月29日，再次通过座谈会及面商方式征求代表意见。代表对办理答复初稿表示满意。
	近年来，江海区白水带片区文旅建设取得了重大进展，多个特色项目落地，有效提升了区域文旅吸引力。在白水带片区内，江海云道主线与儿童公园支线已初步建成。自2020年起，桃花园开展改造工程，进一步让云道与白水带的自然景观相互交融，营造出和谐统一的景观风貌，凭借云道这一关键纽带，白水带片区成功搭建起“云道 + 彩虹村 + 儿童公园 + 城央绿廊”的文旅网络。与此同时，合优集市另辟蹊径，借助“文化+美食+夜间经济”的创新模式，自2024年完成升级后，人气迅速攀升，日均客流量显著增长，成功跻身江海区夜间消费新热点。

存在问题：全国城市公共汽电车企业普遍经营困难，行业可持续发展面临挑战，市公汽公司目前亦面临着经营十分困难的局面，该司当前正根据市政府要求，采用多种方式保稳定、保运营，自救解困，以保障江门市民的基本出行需求为主，在没有其他资金支持下，暂时未能设置文旅专线巴士。

工作落实情况：江海区锚定打造“江南路老旧街区活化工程”（以下简称江南路项目），“外海龙溪文化传承与展示农文旅融合项目”（以下简称外海龙溪文化项目）的目标，整合各类文旅资源，进一步扩大文旅版图。

江海区已建成全覆盖白水带林区的林火远程智能监控系统，该系统具备热成像功能，可自动识别烟雾并发出预警，特别是在靠近白水带公园云道的南泉花园建设有2个监控摄像头，可实现林火实时监测。与市应急救援支队建立合作，市应急救援支队有无人机、热成像仪等专业山地救援装备，可为我区提供应急保障，同时区消防救援大队、白水带应急队伍也可为突发的森林火情、人员搜救等进行应急处置。

五、下一步工作计划及未来工作设想：积极推进文旅项目建设；持续推动“旅游+”发展，打造“龙舟水寨”“外海特色文化片区”“江南路”等相关项目；着力打造文旅新场景；抢抓城市新机遇强化宣传。
	满意

	58
	关于盘活多年未开发的国有企业（经济社）收储土地，最大化发挥经济效益与社会效益的建议
	区自然资源局

外海街道办事处

礼乐街道办事处

江南街道办事处

区国资局
	4月29日，与谭有禄代表进行了电话沟通，征求其对建议的办理要求等意见。

5月15日，根据谭有禄代表的要求撰写答复意见初稿，并将答复意见初稿通过粤政易的方式征求其意见。

5月23日，与谭有禄代表通过当面座谈交流的方式，将修改完善的答复意见再次征求其意见，代表对答复意见表示满意。
	一是贯彻落实《自然资源部关于开展低效用地再开发试点工作的通知》（自然资发〔2023〕171号），全面摸排区域低效用地情况，切实做好低效用地标图入库工作，实现“一张图”管理。

二是根据《江门市自然资源局关于印发江门市市区储备土地1.5级开发操作指引（试行修订版）的通知》（江自然资〔2024〕864 号），可将未纳入近期出让计划的储备土地，通过一定期限租赁给承租人进行过渡性开发利用，进一步提升土地管护效益。

三是因地制宜，推进存量土地多元开发，包括：以“工改工”和村级工业园改造为抓手，推进存量土地开发；引入社会资本，发展特色市集、廊道等；利用空闲地建设停车场所，缓解停车难问题；合理利用城区边角地，实施人居环境整治；推进存量土地收储工作，在收储成功后将加快土地出让工作，并通过多种存量土地开发模式临时提升土地管护效益；做好临时土地管护，提升土地利用效益，实现储备土地保值增值。

四是根据《江门市自然资源局关于印发江门市市区存量低效用地及房屋转换临时用途管理指引（试行）的通知》（江自然资〔2024〕690号），为满足市场需求和城镇发展建设需要，在不影响国土空间规划远期目标实施、不对地块周边产生邻避影响以及满足安全使用要求的前提下，市区范围内低效利用的存量国有建设用地及合法房屋允许按现状（或适当新建简易建筑）转换为临时用途利用并按规定缴交用途转换土地价款。
	满意

	二、B类建议（15件）

	案号
	建议事由
	承办单位
	沟通情况
	跟进情况
	反馈意见

	04
	关于完善轻轨沿线外海段两旁道路及人行道基础设施的建议
	外海街道办事处

区住房城乡建设局

区城市管理综合执法局
	5月15日，联系代表告知已收到相关建议，街道十分重视，已派部门跟进相关情况。

5月16日，向代表说明办理情况。

5月19日，向代表说明办理进度和情况，并表示将持续关注提出建议的部分。
	一是外海街道已按照东升路规划要点编制可行性研究报告，建设内容主要为道路改扩建工程，道路呈东西走向，西起南山路，东至龙溪路，全长约1.124km，宽30m，包括道路工程、交通工程、给排水工程等附属设施工程。总投资约为13240.79万元，包含征地拆迁费约800万元。该道路已上报区住房城乡建设局和区发展改革局申请建设。下一步，将积极争取各类上级资金推进该项目。
二是轻轨沿线外海段两旁部分路段（龙溪路至南山路），即东升路，属外海街道管养道路，负责其日常巡查维护，为解决道路破损问题，计划对东升路受损部位进行修复，已纳入2025年外海街道民生实事项目，并加快实施。

三是针对桥下空间垃圾堆放问题，已联合江门市生态环境局江海分局开展专项执法行动，对垃圾堆放黑点安装监控设备、实行夜间至凌晨值班值勤执法，打击工业垃圾违法倾倒行为。
	满意

	05
	关于外海街道沙津横社区水管更换改造的建议
	区城市管理综合执法局

外海街道办事处
	5月26日，通过电话方式与李贺铨代表进行办前沟通。

5月27日，通过电话方式与李贺铨代表进行办中沟通。

5月30日，通过当面商量征求李贺铨代表办后答复件意见。
	一是与江门公用水务环境股份有限公司对沙津横社区供水管网老化问题开展专项调研，发现沙津横社区主要是排水管网老化，长期受水流冲刷与侵蚀，管道内壁积累水垢，导致管道内径缩小，水流变小，水压不足，受影响居民约300户。

二是针对上诉问题区城市管理综合执法局已督促江门公用水务环境股份有限公司科学编制片区供水管网升级改造计划并加快实施。

三是2025年下半年区城市管理综合执法局计划将沙津横片区列入年度供水监测抽检范围，确保该片区居民饮用水安全。
	满意

	06
	关于对海伦湾壹期前公园场所维护的建议
	外海街道办事处

区住房城乡建设局

区城市管理综合执法局
	5月13日，联系代表，表示承办部门十分关注代表提出的建议，已通知部门跟进。

5月16日，联系代表告知跟进情况。

5月20日，与代表当面沟通，说明建议中提出的项目接管相关情况和街道下一步工作计划。
	一是关于海伦湾一期前公园属碧道工程项目。该工程尚未正式移交外海街道，目前正与区农业农村水利局办理相关移交手续。由于该项目范围内绿化、沥青路面等受损部位较多，外海街道和区农业农村水利局已达成共识，达到移交条件的部位先办理移交，逐步达成全面移交。

二是有关该公园配套设施破损和草木杂乱的情况。经外海街道相关部门工作人员现场查勘后，发现确实存在较为明显的公园管养问题，已通知区农业农村水利局督促碧道工程施工单位修复。待正式移交后，外海街道将接管公园后续养护工作。
	满意

	08
	关于在江海区江门高新港港口大厦（连海路413号）门前环岛增设交通信号灯的建议
	江海交警大队
区住房城乡建设局


	6月6日，通过电话方式联系代表，告知我队工作计划。

6月11日，电话联系人大代表汇报工作情况。

6月12日，按照代表的意见修改形成回复稿，代表对答复表示满意。
	一是经现场调研，该环岛所处位置周边交通状况复杂，车流量和人流量较大。车辆在环岛通行时，由于缺乏有效引导，抢行、速度过快等现象，存在一定交通安全隐患
二是建议外海街道采取加装减速提示牌或减速线。减速提示牌能提前警示驾驶员注意车速，减速线则可通过物理手段促使车辆降低行驶速度
三是由于资金问题，路权部门正在跟进红绿灯建设。
	基本满意

	11
	关于完善五邑路东南红绿灯路段交通的建议
	区住房城乡建设局

江海交警大队
	  6月5日，与代表通过粤政易进行了沟通，征求办理要求等意见。

6月11日，会同交警大队邀请代表到现场调研；6月12日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并征求代表的意见，代表表示满意。

6月13日，针对提案办理结果，与代表进行沟通，代表对办理工作和办理结果表示基本满意
	一、组织市公路事务中心、外海街道办事处、东南村村委和中电建路桥集团江门分公司等到五邑路东南村平交口勘查，该处平交口存在未安装交通监控设施、交通信号灯与停车线间距过长、路边护栏过高等，容易发生车辆抢灯与过斑马线的行人发生碰撞的隐患。针对上述隐患，整改措施如下：

1.今年3月，区政府已组织召开交通设施移交会议，督促相关道路完善交安设施，其中包括该处监控问题，现已完成整改。

2.针对交通信号灯与停车线间距过长和路边护栏过高问题，江海交警大队提出调整停车线位置和拆除部分护栏等措施。区住房城乡建设局将协调中电建路桥集团有限公司加快落实该事项。

二、五邑路扩建工程早期设计方案中全线共设置6处人行天桥，其中东南工业区处设置1处。因建设投资规模调整等原因，人行天桥没有同步实施。目前，由于减税降费、土地市场交易低迷、收入放缓的大环境下，我区财政收支矛盾十分突出，财政运转极度困难，当前财政紧平衡状态将持续存在，暂时不能开展新项目。下一步，将结合财政情况，推动该处人行天桥前期工作。

三、区住房城乡建设局将以保障村民出行安全为核心，持续跟踪五邑路东南村交通设施整改工作。同时建立长效机制，结合村民反馈及时优化交通设施，切实筑牢村民出行的安全防线，推动该路段交通环境改善。
	满意

	18
	关于加快陈少白故居保育及外海文化打造的建议
	外海街道办事处

区委宣传部（区文化广电旅游体育局）
	5月16日，联系代表，表示街道十分重视代表提出的建议。

5月22日，联系代表，表示该建议已由职能部门跟进。

6月3日，联系代表，告知该建议回复内容和办理情况。
	外海是历史文化名镇，历史文化遗产资源较多，共有19处文物点位，其中属江海区管理的3处（陈少白故居、陈少白墓、白水带水月宫），外海街道管理的16处（包括茶庵、五大祠等），还有4处是江门市名建筑，其他祠堂和名人故居，更有红色革命遗址“青青读书会”。

2024年外海街道积极谋划打造龙溪传统文化传承与展示农文旅融合项目，项目包括：1.开展外海特色文旅路线规划；2.实施文旅路线内茶庵公园、东南公园及周边区域的升级改造，做好设施更新、环境美化等工作；3.活化利用陈少白故居、五大祠、龙溪第一泉、小朱明洞、梅间伍公祠等文旅资源，推动周边综合更新开发；4.对陈少白故居周边旧厂房进行改造，建设文旅综合服务中心；5.对沿线河岸及驳岸实施升级改造，全方位提升景观品质与防洪能力；6.开展旧街区提质改造行动，优化街区外立面风貌，升级改造给排水、建设大型停车场等基础设施。

外海街道将与区自然资源局紧密联系，串联白水带风景区和外海片区的文旅资源，形成“一塔两寺五大祠、一居三泉十二峰”景观格局的设计方案。目前，正积极争取国家、省级的资金支持推进项目建设。
	满意

	30
	关于迅速研究修复胜利南路的建议
	区城市管理综合执法局

区住房城乡建设局
	5月19日，通过电话方式与马锦德代表进行办前沟通。

5月19日，拟好答复初稿后通过电话方式与马锦德代表进行办中沟通。

5月21日，通过当面商量征求马锦德代表办后答复件意见。


	一是针对胜利南路礼乐段有5处“跳车”情况较为严重的路段，已多次对该路段进行搭板加铺，减少道路沉降对通行的影响。

二是针对道路“跳车”问题制定桥头搭板维修方案，拟对胜利南路乌纱河桥、礼乐河大桥等6条桥涵进行桥头搭板加铺处理约4600平方米，计划投入资金60万元，并积极争取相关资金，加快处理道路通行问题；

三是远期计划对胜利南路进行大面积专项维修，并参考其他市区，将部分市政设施维修纳入新建发债项目内。
四是加强道路日常管养，保障配套设施正常运作。目前胜利南路沿线已配套人行道、非机动车道、绿化带等相关配套设施，基本满足群众日常出行和车辆通行。区城市管理综合执法局将持续对道路使用情况进行研判，研究相关设施完善和升级提质的需求。
	满意

	31
	关于常态化管养好五邑路辅道沙井盖凹陷问题的建议
	区住房城乡建设局

区城市管理综合执法局
	6月5日，与代表通过粤政易进行了沟通，征求办理要求等意见。

6月6日，根据与代表沟通情况撰写答复意见稿，并征求代表的意见，代表表示满意。

6月9日，针对提案办理结果，与代表进行当面商量，代表对办理工作和办理结果表示基本满意。
	一、五邑路扩建工程属于PPP项目，该项目实施机构是江门市公路事务中心，建设营运机构是中电建路桥集团有限公司，对五邑路资产和设施享有11年经营权，目前，中电建路桥集团有限公司已管养3年。区住房城乡建设局积极协调五邑路管理单位和运营单位加强对五邑路新民大桥南侧辅道沙井盖修复工作。经协调，为减少井盖凹陷和破损更换频率，中电建路桥集团有限公司已对井座浇注混凝土完成加固工作。同时，区住房城乡建设局将协调运营单位增加巡查频次，形成常态化机制，及时发现及处理沙井盖问题，保障道路行车安全。

二、住建部门将根据自然资源部门的管网规划，在日后区内新建道路设计，合理优化地下管网的布局，优先考虑将沙井盖布置在道路两侧或中间绿化带，尽量避免在车行道中间被碾压造成损坏；而需要建设在道路中间的沙井盖，应综合考虑行车情况，按通行标准对沙井盖进行加固，避免下沉损坏，发生次生意外。
	满意

	32
	关于及时研究优化文昌路主干道作用的建议
	江海交警大队

区住房城乡建设局

	5月13日，通过电话方式联系代表，告知我队工作计划。

5月30日，电话联系人大代表汇报工作情况。

6月9日，按照代表的意见修改形成回复稿，代表对答复表示满意。
	一是强化秩序管控。江海交警大队将联合街道、城管等部门加大对乱停乱放、违停堵塞等违法行为的执法力度，确保道路畅通无阻。同时，加强对交通秩序的管理和维护，对交通违法行为进行及时查处，为市民创造一个安全、有序的交通环境。

二是配合区有关部门，完善交通设施。针对文昌路主干道周边问题，江海交警大队将联合街道、城管、住建和校方等相关部门商讨规划和管理，尽可能完善道路的设施建设，提高文昌路周边路段的道路交通安全性。并到文昌路周边进行实地调研，对周边交通路线进行优化，引导车辆合理分流，重新规划清晰的交通标识标线，设置减速带、交通警示灯等安全设施，减轻文昌路周边的拥堵状况。
	满意

	36
	关于充分利用和发挥抓拍技术手段推动机动车 违章停放整治管理的建议
	江海交警大队


	5月13日，通过电话方式与代表沟通，告知我队工作计划。

5月30日，电话联系人大代表汇报工作情况。

6月17日，按照代表的意见修改形成回复稿，代表对答复表示满意。
	一是借鉴礼乐长兴街的管理经验，建立健全抓拍技术应用的工作机制。明确各部门在机动车违章停放整治管理中的职责分工，加强部门之间的协作配合。

二是推广抓拍设备覆盖范围，制定详细的抓拍设备推广计划。逐步将抓拍设备覆盖下辖区各主要街道和路段，特别是停放问题较为严重、群众反映强烈的区域。

三是在充分利用抓拍技术手段的同时，继续强化现场执法力度。
	满意

	37
	关于统一交通灯转灯倒计时的建议
	江海交警大队


	5月13日，通过电话方式与代表沟通，告知我队工作计划。

5月30日，电话联系人大代表汇报工作情况。

6月9日，按照代表的意见修改形成回复稿，代表对答复表示满意。
	针对交通灯转灯倒计时的问题，江海交警大队将联合街道、城管、住建等相关部门商讨规划和管理，尽可能完善道路交通信号灯设施建设，并进行实地调研，对辖区内的交通信号灯进行排查，同时针对交通信号灯的时长和倒计时问题进行优化。
	基本满意

	39
	关于发挥和加强村治保力量在基层社会治理作用的建议
	区委社会工作部

外海街道办事处
礼乐街道办事处
江南街道办事处
区委政法委

	6月4日，区委社会工作部副部长黎永君与提案人马锦德委员进行电话沟通，并约定召开座谈会的时间。

6月6日，黎永君副部长与提案人马锦德委员进行座谈，就提案回复进行讨论，交换意见，并提出修改建议。
6月11日，黎永君副部长与提案人马锦德委员再次就提案进行电话沟通，沟通完善方案。
	一是深化治保队伍建设，构建专业化基层防线；二是创新工作机制，加强巡防巡察力度；三是拓展社会参与渠道，夯实基层力量；四是强化业务培训；五加强组织领导和督查指导。
	基本满意

	40
	关于及时整治通讯运营商通过搭车形式借助有关平台设置消费陷阱欺骗消费者的建议
	区经济促进局
区市场监管局

	5月6日，通过电话方式与马锦德代表对办理的内容进行沟通，提出的建议有些不是本级可以处理的，代表表示理解。
5月29日，将综合有关职能部门意见，发给代表查看，代表提出修改意见。
6月3日，根据代表提出修改意见，修改再发代表查看，代表表示满意。
	一是加强执法力度。目前，《消费者权益保护法》《电子商务法》《反不正当竞争法》《价格法》等法律法规已对强制消费、虚假宣传、不透明收费等行为作出明确禁止性规定。

二是组织宣传教育活动。每年联合相关单位开展“3·15国际消费者权益日”宣传教育活动，通过线上线下相结合的方式，广泛宣传《消费者权益保护法》《电子商务法》等相关法律法规，提高消费者的权益保护意识，让广大消费者了解并学会识别消费陷阱，增强自我保护能力。

三是畅通投诉举报渠道。为确保消费者在遇到问题时能够及时维权，通过全国12315平台、全国消协“智慧315”平台、12345便民政务服务热线等投诉举报渠道。
	基本满意

	50
	关于增加和优化视障人群图画绘本的建议
	区残联

区委宣传部（区文化广电旅游体育局）
	5月23日，通过电话与代表联系沟通，详细说明我区目前对人大建议涉及内容的工作落实情况，并征求代表意见，后续根据意见进一步完善答复内容（办前、办中沟通）。

6月6日，完成人大建议办理答复意见稿，及时联系代表说明相关情况，并邀请代表对答复情况及办理结果进行评价反馈。
	一是强化行业协同，提升绘本制作专业化水平。联合区印刷行业协会，引导印刷企业采用厚卡纸、凹凸纹理纸等耐触材质，优先选用通过环保认证的纸张。鼓励企业与特殊教育机构合作，通过视障读者试读反馈优化绘本触感设计与耐用性。
二是深化各方合作，构建多元服务格局。积极联动政府部门与社会力量，构建“政府引导、部门协同、社会参与”的助残服务新格局。成立区“残友之家”，推动区税务局设立首家以部门名义成立的“税务助残工作室”，聚焦视障人群文化需求，创新开展政策宣讲、文化帮扶等活动9场次，服务残疾人600余人次。设立江海区慈善会残疾人公益基金，广泛发动社会募捐，为无障碍阅读设备添置、文化活动开展等提供资金支持。

三是聚焦服务优化，完善无障碍阅读生态。在区图书馆设立“视障阅读专区”并配备无障碍阅读设备，包括语音播报机1台、大字书籍118册，专供视障人群使用。推动政府网站全流程无障碍改造，新增内容朗读、操作提示、语音辅助等功能，通过中国互联网协会评测认证，有效改善残疾人用户的使用体验。组建由残障人士、助残志愿者等组成的无障碍环境建设督导队，通过巡查体验推动无障碍设施整改优化，提升特殊群体生活便利性及社会各界对无障碍环境的重视程度。

四是强化社会宣传，营造关爱氛围。结合“全国助残日”等重要节点，通过线上线下结合方式开展宣传：今年以来，线下举办“弘扬自强与助残精神，凝聚团结奋进力量”主题宣传等活动4场次，覆盖超500人次；线上依托微信公众号、政务网等平台推出助残宣传内容71篇，累计阅读量2283人次，持续提升公众对视障人群阅读需求的认知，营造关爱视障群体的社会氛围。
	基本满意

	57
	关于优化府西小区交通网络的建议
	江海交警大队

江南街道办事处


	5月30日，电话联系代表告知我队的工作情况。

6月16日，约见人大代表汇报工作情况，并听取代表意见建议。
6月17日，按照代表的意见修改形成回复稿，再次约见代表沟通，代表对答复表示满意。
	一是该路段增设信号灯的相关工作由区相关职能部门负责统筹推进，交警部门充分发挥专业优势，积极主动提供指导意见，包括信号灯的合理设置位置、不同时段通行时长的科学调配方案等，全力协调相关职能部门做好此项工作。

二是优化交通标线、增加指示牌和警示牌，完善路口交通标识，对于规范车辆行驶秩序、提升通行安全水平至关重要。交警部门结合该路口实际交通状况，联合区相关职能部门开展实地调研，根据调研结果对交通标线进行规划和优化，合理设置指示牌、警示牌，确保交通标识清晰、明确，为过往车辆和行人提供准确的通行指引。
	满意




