江海府办〔2015〕2号

关于印发江海区整治河道堤防违法建筑物及堆场

专项行动方案的通知

各街道办事处，区直有关单位：

《江海区整治河道堤防违法建筑物及堆场专项行动方案》业经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行过程中遇到的问题，请径向住建水务局反映。

江门市江海区人民政府办公室

2015年9月10日

江海区整治河道堤防违法建筑物及堆场专项行动方案

近年来，在开展三防安全大检查中，发现我区河道堤防管理范围内不同程度存在未经水行政主管部门批准擅自违法建设构筑物、码头、设置堆场及超高超范围经营砂石场等违法行为，影响了河道堤防工程安全运行和防洪安全。根据《江门市整治河道堤防违法建筑物及堆场专项行动方案》（江府办函〔2015〕110号）的精神，为进一步规范河道堤防管理，消除三防安全隐患。按照市委、市政府的部署，近期组织开展全区河道堤防清理整治专项行动，全面清理整治河道堤防管理范围内违法违规行为，确保度汛安全。现结合我区实际，制定本方案。

一、指导思想

按照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国航道法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《广东省河道堤防管理条例》等相关法律法规，坚持“属地管理、分级负责、部门协同、标本兼治”以及“谁设障、谁清障，谁受益、谁清障”的原则，以区政府为主导，各街道办事处为主体，成立专责工作小组，各相关职能部门联动，通过教育在先，调查摸底，突出重点，全面开展以河道堤防管理范围内违法建设构筑物及堆场为重点的专项清理整治行动，依法清理整治在河道堤防管理范围内擅自违法建设建筑构筑物、码头、设置砂石和其它物料堆场，以及超高超范围经营砂石场等违法行为，进一步加强河道堤防管理，切实解决河道堤防管理范围内乱搭乱建、乱堆乱放、侵占河道等现象，确保河道堤防工程正常运行和防洪安全。

二、清理整治范围

对河道堤防管理范围内存在的未经水行政主管部门批准擅自建设建筑构筑物、违规堆放、非法占用滩地等违法行为比较突出、影响河道行洪安全和堤防工程正常运行，当地社会以及群众反映比较强烈的，均列入本次专项行动的清理整治范围。

河道堤防具体管理范围：

根据《中华人民共和国河道管理条例》第二十条：

有堤防的河道，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区、两岸堤防及护堤地。无堤防的河道，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位所达到的范围。

根据《广东省河道堤防管理条例》第十条：堤防两侧护堤地为：

西江干流的堤防和捍卫重要城镇或五万亩以上农田的其他江海堤防，均从内、外坡堤脚算起每侧三十米至五十米；捍卫一万亩至五万亩农田的堤防，从内、外堤脚算起每侧二十米至三十米；捍卫一万亩以下农田的堤防，从内、外堤脚算起每侧十米至十五米。

三、清理整治内容

（一）依法清理整治在河道堤防管理范围内未经具有审批权限的行政主管部门批准擅自设置的码头。

1.1988年6月10日《中华人民共和国河道管理条例》施行后未经具有审批权限的水行政主管部门批准在河道管理范围内擅自设置的码头；

2.2004年1月1日《中华人民共和国港口法》施行后未经具有审批权限的水行政主管部门及交通行政主管部门联合批准在河道管理范围内擅自设置的码头。

（二）依法清理整治1988年6月10日《中华人民共和国河道管理条例》施行后未经具有审批权限的水行政主管部门或者河道堤防主管部门批准擅自在河道堤防管理范围内建设的建筑构筑物。

（三）依法清理整治在河道堤防管理范围内未经当地水行政主管部门及有关部门按有关规定和技术规范进行统一规划的，没有按河道分级管理权限办理临时占用批准手续而擅自设置的堆砂场，以及虽经批准设立但超高超范围堆放的堆砂场。

其中，对江新联围（外海堤段）管理范围内堆砂场清理整治的内容是：依法清理整治2006年10月后未纳入经市政府审批同意的江新联围西江沿线砂场规划方案而擅自设置的堆砂场，以及虽经批准设立但超高超范围堆放的堆砂场。

（四）依法清理整治在河道堤防管理范围内未经具有审批权限的地方政府或水行政主管部门批准擅自设置的其它物料堆场。

（五）依法清理整治1988年6月10日《中华人民共和国河道管理条例》施行后在堤围管理范围内未经具有审批权限的水行政主管部门批准擅自占用河滩地以及在河滩地开垦、种植的农作物和高杆作物。

四、组织领导及工作职责

开展以河道堤防管理范围内违法建筑物、构筑物及堆场为重点的专项清理整治行动涉及面广，难度大，要面对当地群众和各方利益的干扰。为加强对本次专项清理整治行动的组织领导，确保各项工作顺利开展，避免出现重大突发性群体性事件，区、街道两级分别成立专项行动专责工作小组。

（一）区组织领导机构及工作职责

为切实加强对以河道堤防管理范围内违法建筑物、构筑物及堆场为重点的专项清理整治行动工作的组织领导，江海区成立以河道堤防管理范围内违法建筑物、构筑物及堆场为重点的专项清理整治行动专责工作小组，负责统筹、指导、检查和监督全区河道堤防范围内专项清理整治行动工作。

组　长：黄伟权（高新区管委会副主任，住建水务局局长）

副组长：蒋方君（区办公室副主任）

黄成雄（住建水务局纪检组长）

吴清贵（住建水务局副局长）

成　员：区  用（国土规划环保局常务副局长）

麦宇飞（市场安监局副局长）

龙卫海（公安分局副局长）

刑玉生（外海街道办事处主任）

邓群标（礼乐街道办事处主任）

伍国胜（江南街道办事处主任）

梁福球（住建水务局综合执法分局局长）

刘乐成（住建水务局水务科科长）

专责工作小组办公室设在区住建水务局，主任由黄成雄兼任，副主任分别由住建水务局水务科、三防办、综合执法分局负责人担任，具体负责资料收集、督查督办和协调等相关工作。

（二）各街道办事处组织领导机构及工作职责

按照“谁设障、谁清障，谁受益、谁清障”原则，各街道是本次专项清理整治行动的主体，务必高度重视，切实增强开展以河道堤防管理范围内违法建筑物、构筑物及堆场为重点的专项清理整治行动的责任感和紧迫感，把专项清理整治工作抓实、抓细、抓深入，采取强有力措施，动员各方力量，大力开展清理整治工作。

各街道办事处必须相应制定专项清理整治行动实施方案，报江海区专项清理整治行动工作小组备案。相应成立专项清理整治行动专责小组，负责组织、协调指导和实施辖区内河道堤防管理范围内违法行为专项清理整治行动工作，研究制定专项清理整治行动的具体措施，组织开展具体清理整治行动，解决清理整治过程中遇到的有关问题。

各街道办事处及时收集专项清理整治工作开展情况，以每月一报的形式，向区专项清理整治行动专责小组汇报具体进展情况。

（三）落实工作责任，明确各部门工作职责

住建水务局：负责专项清理整治工作方案的制定上报、进展情况汇总、信息调度，为政府决策提供信息资料。负责牵头对河道堤防管理范围内的码头的合法性进行界定。开展相关执法工作。

公安分局：协助当地政府开展专项清理整治行动，负责协调清理整治行动中涉嫌违法犯罪案件的查处。

国土规划环保局：负责牵头对河道堤管理防范围内土地权属、用途等进行登记界定核实。负责牵头对河道堤防管理范围内排污单位的环境保护工作实施监管，排查环境风险隐患，依法查处违法排污行为。

市场安监局：负责牵头对河道堤防管理范围内无照经营的砂石场和其他违反工商行政管理法律法规的违法行为的查处。

五、时间安排及行动方案

专项清理整治行动从2015年7月20日开始，至2015年11月20日结束。如涉及到需移交人民法院依法处理的违法案件，其清理整治时间可依法顺延。

（一）宣传动员部署阶段（2015年8月2日－8月20日）

根据市行动方案的要求，制定具体专项实施方案，召开动员会议部署。印制宣传单张、横幅，张贴于重点堤围沿线主要道路路口、清理整治现场或派发到业主手中，大力营造清理整治的舆论氛围。加强宣传有关法律、法规，提高全社会及当地居民的安全意识，引起社会各界对河道堤防保护的重视，引导全社会自觉遵守相关法律、法规的自觉性。

（二）调查摸底阶段（2015年8月21日－8月30日）

按照“分级负责、属地管理”原则，由街道办事处组织对辖区内河道堤防范围内违法行为的情况进行调查摸底（包括涉嫌违法违规行为的所在地、所在堤围、种类、名称、地理坐标、规模、业主、工商登记、对堤围工程危害程度等基本信息），分门别类、登记造册。同时，按“一案一策”分别制定相应的清理整治计划和工作措施。8月30日前将附件1和整治计划报区专责小组。

（三）自行清理阶段（2015年8月31日－9月30日）

按照“谁设障 谁清障”的原则，向违法业主送达相关法律文书，责令其在规定时间内自行清拆、处理。逾期不清理者，将依法强制清理。

（四）依法强制清理阶段（2015年10月１日－10月30日）

对于在限期自行清理期间未自行清理的，要充分发挥联合执法的多部门合作机制，组织联合执法进行依法强制清理。

（五）总结汇报，完善机制（2015年11月1日－11月20日）

各街道办事处对实施专项行动的情况向区政府做专题汇报，并针对管理上存在的问题和薄弱环节，制定改进和加强的措施，进一步规范日常管理工作，以确保各地河道堤防防洪、行洪安全。

河道堤防管理范围构筑物、堆场调查登记表

填报街道（盖章）：　                       　                                        填报日期：2015年　月　　日

| 序号 | 使用企业名称 | 土地权属（发包方） | 堤围名称 | 地理坐标 | 占地面积(㎡) | 土地权证登记号 | 工商营业执照登记号 | 承包（使用）业主 姓名、联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开方式：主动公开

江门市江海区人民政府办公室            2015年9月11日印发